p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

1

es adjudicar el contrato para la ejecución de la obra**: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS. MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.**

El objeto del presente Procedimiento de Contratación por Invitación a Cuando menos Tres Personas

**2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA**

HATYO.PUEBLO NUEVO/1-FISE-2024.

(FISE) de acuerdo al Convenio de Coordinación para la Concurrencia de Recursos No. \_SEBISED-

el ejercicio fiscal 2023, en sus componentes Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

recursos de la asignación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para

Las erogaciones que se deriven del presente Procedimiento de Contratación, se derivan de los

**1. FUENTE DE LOS RECURSOS**

“**EL** REGLAMENTO”: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango

Durango y sus Municipios

“**LA LEY**”: La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de

“LA DEPENDENCIA”: Dirección de Obras Públicas Municipales

“EL CONTRATISTA”: Persona adjudicataria del contrato

“LA CONVOCANTE”**:** H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango

“EL LICITANTE”: Persona física ó moral que participa en el Procedimiento de Contratación

Para efectos de interpretación de las presentes Bases de Licitación se entenderá por:

**B A S E S**

siguientes:

001/2023, que para la formulación de sus proposiciones deberán sujetarse a lo estipulado en las

Invitación a Cuando Menos a Tres Personas número MPM-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-

las personas físicas y morales interesadas en participar en el Procedimiento de Contratación por

Política del Estado de Durango, 10 fracción II, 29, 30 fracción II, 49 y 52 de la “LA LEY”, se informa a

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 160 de la Constitución

Ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., Teléfono (675) 876-0766, en cumplimiento a lo establecido en

Públicas Municipales, con domicilio en Calle Zaragoza s/n 3er Piso, Col. Juárez, C.P. 34940 en la

El H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, por conducto de la Dirección de Obras

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

2

**Hrs. del día 8 de mayo del 2024** en la Dirección de Obras Públicas, sito en **Calle Zaragoza s/n**

La Junta de Aclaraciones que establece el artículo 39 de la Ley en la materia se celebrara a las  **09:00**

**5.- JUNTA DE ACLARACIONES**

**34940 en la Ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo.**

reunión la Dirección de Obras Públicas, sito en **Calle Zaragoza s/n 3er Piso, Col. Juárez, C.P.**

Se llevará a cabo a las **09:00 horas.** del día **7 de mayo del 2024,** teniendo como punto de

**4.- VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS:**

propuesto por **EL LICITANTE** que resulte adjudicatario del contrato.

En esta eventualidad “LA CONVOCANTE” ajustará su calendario de pagos al programa de trabajo

como elemento de juicio en la determinación del fallo de la licitación.

carta compromiso de la proposición y en los programas correspondientes solicitados, lo cual se tomará

**2024,** sin embargo, EL LICITANTE podrá proponer un plazo menor al fijado, debiendo consignar en la

El plazo de ejecución de la Obra será de **90** días naturales **contados a partir del 20 de Mayo del**

**Municipio de Pueblo Nuevo, Durango.**

**EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN COYOTES.**

NATURALES

**CONSTRUCCIÓN**

**DE**

**PARQUE**

**PUBLICO**

20/MAYO/2024

17/AGOSTO/2024

90 DÍAS

**DIAS**

**DESCRIPCION DE LA OBRA**

**INICIO**

**TERMINO**

**PLAZO EN**





3.1. INICIACION Y TERMINACION DE LAS OBRAS:

**3.-PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

3

las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario

contratación. Deberá presentar escrito donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con

4.

Personalidad del representante de “**EL LICITANTE**” que asista al presente procedimiento de

Industria de la Construcción  **(opcional).**

3.

Original y copia simple o copia certificada del Registro actualizado de la Cámara Mexicana de la

SECOPE vigente durante el tiempo de ejecución de los trabajos.

2.

Original y copia simple o copia certificada del Registro actualizado del Padrón de Contratistas de la

participación.

recibo de pago de las bases de licitación. De no presentar estos documentos no podrá admitirse su

1.

Copia simple del Oficio de Invitación recibida para esta licitación con original para su cotejo, así como el

***DOCUMENTO 6.1.1***

anexos:

En sobre o paquete identificado con el número 1 **Propuesta Técnica** deberá contener los siguientes

**6.1.- PROPUESTA TÉCNICA.**

resultado del presente Procedimiento de Contratación.

a su cargo, liberando a “LA CONVOCANTE”**,** de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el

Todos los gastos que erogue “EL LICITANTE” en la preparación y presentación de sus propuestas serán

**PROPOSICIÓN QUE SE ABRA ANTICIPADAMENTE.**

proposición presentada. “LA CONVOCANTE” **NO RECIBIRÁ SOBRES ABIERTOS DE UNA**

CONVOCANTE” no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida o la apertura anticipada de la

La propuesta que no esté cerrada en forma inviolable y marcada como se indica anteriormente, “LA

integran su Propuesta y proporcionará un índice en cada volumen.

Si la Proposición consta de más de un volumen, EL LICITANTE deberá numerar los volúmenes que

hora del acto de apertura de proposiciones.

propuesta el dato del área “LA CONVOCANTE” y la leyenda “NO ABRIR ANTES DE” consignar la fecha y

(número y nombre), el nombre de la obra, la razón social del LICITANTE y en caso, de remitir su

“**EL LICITANTE**” rotulará el sobre dirigido a “LA CONVOCANTE”, indicando los datos de la Licitación

establecidos en estas bases implicará el señalamiento como observación con respecto a su propuesta.

descritos en los puntos 6.1 Y 6.2 la falta de cualquiera de ellos y de alguno de los requisitos

Propuesta Técnica y SOBRE 2 la Propuesta Económica, conteniendo cada uno los documentos

La Proposición deberá presentarse integrada en un sobre cerrado que contendrá: SOBRE 1 la

**6.- PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA**

optativa la asistencia del LICITANTE.

**3er Piso, Col. Juárez, C.P. 34940 en la Ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo.**, siendo

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

4

*EMITIDO POR EL IMSS EN EL QUE SE EMITA* ***OPINIÓN POSITIVA*** *SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS*

*EL LICITANTE* ***GANADOR DE LA LICITACIÓN*** *ESTARÁ OBLIGADO A PRESENTAR DOCUMENTO ACTUALIZADO*

organismos.

que emitan **OPINIÓN POSITIVA** sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante estos

federación; así mismo presentará **DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL IMSS Y EL INFONAVIT** en los

obligaciones fiscales de conformidad con lo establecido en el **artículo 32D** del código fiscal de la

**expedido por el SAT**, en el que se emita **OPINIÓN POSITIVA** sobre el cumplimiento de sus

8.

“**EL LICITANTE**” presentará documento actualizado **(DE FECHA POSTERIOR A LA INVITACIÓN**)

actualizaciones.

7.

Original y copia simple o copia certificada del Registro Patronal IMSS, INFONAVIT y RFC con sus

Nacimiento e Identificación Oficial con Fotografía **para personas físicas**.

efectuado **para personas morales**; o bien Original y copia simple o copia certificada del Acta de

**en el registro público de la propiedad**, así como las modificaciones que en su caso le hayan

6.

Original y copia simple o copia certificada del Testimonio del Acta Constitutiva de la sociedad  **inscrita**

**Económica.**

afectarse en virtud del contrato por un valor no inferior al **60% del importe de su Propuesta**

acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan

LICITANTE tiene suficiente capital de trabajo para llevar a cabo este contrato, activos líquidos y/o

5.

Capacidad financiera del LICITANTE **(Anexo PT-5)**; Documentación que compruebe que EL

soporte de propiedad **(Anexo PT-4).**

4.

Relación de Maquinaria y equipo, señalando las características, la dirección donde se encuentran y

**PT-3).**

profesional, además que acrediten experiencia en obra de igual o mayor magnitud de la actual  **(Anexo**

3.

Currículum Vitae del personal técnico que estarán a cargo de la obra, presentar copia de la cedula

el importe total contratado y el importe por ejecutar. **(Anexo** –  **9)**

obra en vigor, tanto los celebrados con la Administración pública como con los particulares, señalando

y montos similares a la obra **(Anexo PT-2)**. Adicional a lo anterior, presentará relación de contratos de

2.

Acreditar su experiencia y capacidad técnica con copia de contratos de obra con motivo de los trabajos

1.

Carta de aceptación para participar en la licitación. **(Anexo - 8).**

**DOCUMENTO 6.1.2**

acto de apertura tanto técnica como económica.

presentada para hacer las aclaraciones pertinentes ya que no se aceptan reclamaciones al término del

de las propuestas de “**EL LICITANTE**”**,** deberá tener pleno conocimiento de la documentación

quien otorga como de quien recibe el poder. **(Anexo No. PT-1);** el representante en el acto de apertura

legales para ello, así como original y copia de una identificación vigente con fotografía y firma, tanto de

deberá presentar una carta poder simple para este efecto otorgado por quien posea las facultades

5.

Cuando la persona que asista a entregar las propuestas no sea la misma que firma las proposiciones,

identificación oficial con fotografía.

acreditar su personalidad jurídica **(Anexo No. 4)**, así como presentar original y copia de una

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

5

constructivos **(Anexo No. 3A)** y catálogo de conceptos **(Anexo No. PE-2)**.

2. Documentos que integran los Datos del Proyecto, tales como Especificaciones **(Anexo No. 3),**  planos

modelo de contrato y su conformidad para ajustarse a sus términos **(Anexo No. 2A)**.

**1),** Modelo de Contrato **(Anexo No. 2),** así como manifestación escrita de conocer el contenido del

1. Bases de licitación debidamente rubricado por el representante legal de “EL **LICITANTE**” **(Anexo No.**

**DOCUMENTO 6.1.3**

correspondiente.

documento original con su copia respectiva, quedando integradas las copias en la propuesta

**Nota:** La documentación original será reintegrada al invitado al término del acto, una vez cotejado el

mano de obra local.

*14.*

Escrito mediante el cual “**EL LICITANTE**” deberá considerar por lo menos un 10% en la utilización de

grado de contenido nacional de por lo menos el 80% en su caso.

mismo, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad que los materiales cumplen con el

*13.*

“**EL LICITANTE**” presentará escrito en papel membretado y firmado por el representante legal del

así como en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones de mercado.

especificaciones e información verídica y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar,

que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen presupuestos,

el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad

12.

Conforme a lo que establece el **artículo 63 fracción VII** de “LA LEY”**,** las personas que participarán en

documentos presentados en papel membretado.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia simple de su registro y cédula profesional,

Analíticas y Balance de Resultados, auditados por un contador público externo registrado ante la

Presentar original o copia certificada y copia simple de los Estados Financieros con sus Relaciones

se debieran haber presentado; independientemente del régimen en el que se encuentren inscritos.

licitación **y aquellas declaraciones provisionales o definitivas del ejercicio vigente,** que a la fecha

**declaración anual fiscal** que estuvo obligado a presentar a la fecha de **la apertura** de la presente

11.

Estados contables; comprobar el capital contable mediante: Original o copia certificada de la **ultima**

forma las declaraciones del Ejercicio Fiscal Vigente de Impuestos Federales. **(Anexo -11)**

10.

“**EL LICITANTE**” presentará **escrito bajo protesta de decir verdad** que ha presentado en tiempo y

“LA LEY”**. (Anexo -10).**

**manifieste bajo protesta de decir verdad,** que no se encuentra en los supuestos del **Artículo 63 de**

*9.*

Declaración escrita firmada por el administrador ó representante legal de la empresa, en la que

*EL LICITANTE A FIRMARLO.*

*FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y SE CONSIDERARÁ QUE EXISTE LA NEGATIVA POR PARTE DE*

*DOCUMENTOS*

*EN*

*LAS*

*CONDICIONES*

*QUE*

*SE*

*SOLICITAN*

*NO*

*PODRÁ*

*LLEVARSE*

*A*

*CABO*

*LA*

***DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO;*** *ANTE LA FALTA DE ESTOS*

*CONFORME AL ARTÍCULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,* ***LOS DOCUMENTO DEBERÁ SER***

*OBLIGACIONES FISCALES ANTE ESTE ORGANISMO; ASÍ COMO* ***OPINIÓN POSITIVA*** *EMITIDA POR EL SAT*

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

6

*solicitada en los formatos será motivo para desechar la propuesta.*

por “EL LICITANTE” conteniendo la información solicitada por LA CONTRATANTE. *Omitir información*

Lo anterior se deberá presentar en los formatos que proporciona LA CONTRATANTE o en formatos elaborados

ejecución de los trabajos **(Anexo PT-11).**

5. Programa calendarizado de utilización de la Mano de obra del personal encargado directamente de la

la dirección, supervisión y administración de los trabajos **(Anexo PT-10).**

4. Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de

**PT-9).**

3. Programa calendarizado de utilización de los Materiales y equipo de instalación permanente **(Anexo**

2. Programa calendarizado de utilización de Maquinaria y equipo de construcción **(Anexo PT-8).**

1. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos por Conceptos **(Anexo PT-7).**

**DOCUMENTO 6.1.5**

**los trabajos.**

**información que sea necesaria para preparar su propuesta y celebrar el contrato para la ejecución de**

**hayan celebrado, quedado bajo su responsabilidad y su propio riesgo, la obtención de toda la**

**conoce el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no, a las juntas de aclaraciones que se**

**Independientemente de asistir a la visita de obra,** “EL LICITANTE” **deberá manifestar por escrito, que**

consignados en su proposición, en el caso de que se decida encomendárselos.

concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, o solicitar bonificaciones a los precios

familiarice completamente con las condiciones imperantes, no le releva de su obligación para ejecutar y

obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y el hecho de que un Licitante no se

En ningún caso “LA CONVOCANTE” asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes

climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de la obra.

licitación; hagan las investigaciones que se consideren necesarias sobre las condiciones locales,

de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecución de la Obra objeto de la

especificaciones y documentación relativa, inspeccionen los lugares de trabajo, hagan las valoraciones

Se sugiere a “EL LICITANTE” visitar el lugar en que se realizara la obra, para que, considerando las

se realizarán los trabajos **(Anexo No. 5).**

**2.** Documento elaborado en papel membretado de la empresa en el que manifieste conocer el sitio donde

circulares aclaratorias (acta de Junta de Aclaraciones) en original.

1. Constancia de visita al sitio de la Obra firmada por un representante de “LA CONVOCANTE” y las

**DOCUMENTO 6.1.4**

**LIBRE)**

4. Descripción de los procedimientos constructivos que se emplearan al ejecutar la obra **(FORMATO**

3. Carta de declaración de conocimiento de las especificaciones generales y particulares **Anexo No. 6**.

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

7

“EL LICITANTE” en todas sus hojas **(Anexo PE-1).**

1 Carta compromiso de la proposición, debidamente requisitada y rubricada por el representante legal de

**DOCUMENTO 6.2.1.**

documentos y anexos siguientes:

En sobre o paquete identificado con el número 2 **Propuesta Económica** deberá contener los

**6.2.- PROPUESTA ECONÓMICA**

motivo de descalificación de la propuesta de “EL LICITANTE”**.**

La omisión o la falta de rubrica de algunos de estos documentos dentro del sobre de la propuesta técnica será

participantes **(Anexo PT-17)**

procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás

públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del

mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores

presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí

De acuerdo a lo establecido en el artículo **31 Fracción XXXII** de “LA LEY”**,** “EL LICITANTE” deberá

**DOCUMENTO 6.1.9.-DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.**

forma individual el documento en que conste dicha manifestación.

En caso de haber presentado una proposición conjunta, cada uno de los participantes deberá suscribir en

**Responsabilidades Administrativas.**

sociedad. Lo anterior en términos de lo establecido en la **fracción IX del artículo 49 de la Ley General de**

moral, dicha manifestación deberá presentarse respecto a los socios o acciones que ejerzan control sobre la

correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Cuando “EL LICITANTE” adjudicado sea persona

en el servicio público, o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato

mediante el cual **manifieste bajo protesta de decir verdad** que no desempeña empleo, cargo o comisión

“EL LICITANTE” deberá presentar el **Anexo PT-16** debidamente requisitado y suscrito con firma autógrafa,

**DOCUMENTO 6.1.8. CONFLICTO DE INTERÉS.**

1. Manifestación escrita de las partes de la Obra que subcontratará **(Anexo PT-15).**

**DOCUMENTO 6.1.7**

**3.**

Datos Básicos de maquinaria de construcción **(Anexo PT-14).**

2.

Datos Básicos de materiales **(Anexo PT-13).**

1.

Datos Básicos de Mano de Obra a utilizarse **(Anexo PT-12)**.

**DOCUMENTO 6.1.6**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

8

Precios Unitarios de los Conceptos de Obra solicitados en el **Anexo PE-2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS**, la

Propuesta. Además, están obligados a elaborar y presentar dentro del **Anexo PE-6**, todos y cada uno de los

La falta de información en los Anexos de la Proposición puede determinar que “LA CONVOCANTE” rechace la

proporcionados.

enmendaduras. Totalizando los programas y utilizando los periodos designados en los formatos

manuscritos con letra de molde clara, con tinta azul, en los correspondientes renglones, sin correcciones ni

“EL LICITANTE” debe proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados, llenados a maquina o

de la ejecución de los trabajos **(Anexo No. PE-12).**

4. Programa calendarizado de montos de utilización de la mano de obra del personal encargado directamente

encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos **(Anexo PE-11).**

3. Programa calendarizado de montos de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio

**(Anexo PE-10).**

2. Programa calendarizado de montos de utilización de los materiales y equipos de instalación permanente

1 Programa calendarizado de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción **(Anexo PE-9).**

**DOCUMENTO 6.2.5.**

1. Programa calendarizado de Montos de Ejecución de los Trabajos por Conceptos **(Anexo PE-8).**

**DOCUMENTO 6.2.4**

8. Explosión de insumos **(Anexo PE-7).**

7. Análisis de los Precios Unitarios, No omitir el cargo adicional de 5 al millar **(Anexo PE-6).**

6. Análisis de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción **(Anexo PE-5).**

5. Desglose de Utilidad y Aportaciones **(Anexo PE-4 C).**

4. Análisis de los Costos por Financiamiento **(Anexo PE-4 B)**

3. Desglose de los Costos Indirectos **(Anexo PE-4 A).**

2. Factores de los Análisis de Costos Indirectos, por Financiamiento y Cargo por Utilidad **(Anexo PE-4)**

1. Análisis del Factor de Salario Real **(Anexo PE-3).**

**DOCUMENTO 6.2.3**

unitarios, total por acción y gran total.

en dichas formas, “EL LICITANTE” deberá expresar con número y letra, y en pesos mexicanos los precios

Deberán ser **presentados exclusivamente en las formas que para tal efecto proporciona LA CONTRANTE**,

2. Resumen por partidas del Catálogo de conceptos **(Anexo PE-2A).**

importes parciales y monto total de la proposición **(Anexo PE-2).**

1. Catálogo de Conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos,

**DOCUMENTO 6.2.2**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

9

requisitos.

y que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo estipulado en el Pliego de

6.-

Que se propondrán Precios Unitarios para todos los conceptos considerados en el presupuesto

**de instalación permanente**.

**Por parte de** “LA CONVOCANTE”**, no se proporcionarán materiales, maquinaria y equipos**

materiales, maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, accesorios de instalación permanente.

correspondientes una vez considerado, según el caso, el Programa de Suministro referente a

detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes

5.-

Que “EL LICITANTE” seleccionado presentará el programa de Ejecución de los Trabajos

a los Precios Unitarios respectivos.

**Documento 6.2.2** de la propuesta económica, justificará reclamación del contratista en relación

4.-

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el

partir de la firma del contrato correspondiente.

3.-

Que la propuesta presentada tendrá un periodo de validez de sesenta días naturales contados a

bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

posteriormente para aducir justificación por el incumplimiento del contrato o para solicitar

lubricantes, etc., y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá

de servicios como son: transportes, acarreos, suministros de energía eléctrica, combustibles,

como de los lugares y sitios de suministro de materiales, disponibilidad de mano de obra, costos

la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, así

2.-

Que se tomaron en consideración las condiciones climatológicas, topográficas y geológicas de

d) El modelo del Contrato que forma parte de esta documentación.

cumplimiento a los plazos que se estipular para iniciar, ejecutar y terminar las Obras.

c) El programa de los trabajos deberá ser formulado por “EL LICITANTE”, para que se dé

b) Las especificaciones de los conceptos de trabajo formuladas por “LA CONVOCANTE”.

a) Los planos del proyecto ejecutivo.

con sujeción a:

1.-

Que las obras se efectuarán de acuerdo con las especificaciones contenidas en este pliego y

Al formular la proposición se reconocerá por “EL LICITANTE” lo siguiente:

**7.- FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**

**desechamiento de la propuesta.**

**en PDF en formato 2010 o anterior, el no presentar dicho recurso electrónico no será causa de**

**toda la información conteniendo la parte técnica, la económica y la documentación distinta, presentada**

“EL LICITANTE” **podrá presentar sus proposiciones por escrito y en un CD de datos o Memoria USB con**

LICITANTE” que haya incurrido en dicho incumplimiento.

inobservancia de esta obligación, faculta a “LA CONVOCANTE” para rechazar la propuesta de “EL

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

10

que presente “EL LICITANTE” en otro idioma deberán acompañarse con una traducción al español

La Proposición debe presentarse en idioma español. Los documentos de apoyo y la literatura impresa

**9.- IDIOMA**

la PERSONALIDAD de EL LICITANTE.

hacer uso de FIRMA Ó ANTEFIRMA, misma que deberá especificar en el Anexo No.4 donde acredita

“EL LICITANTE” deberá presentar la propuesta rubricada en todas sus hojas, para lo cual podrá

la persona que firma, y la razón social de la empresa que presenta la proposición.

CARTA COMPROMISO deberá quedar consignado con toda claridad la personalidad y facultades de

“EL LICITANTE”, deberá firmar con tinta la proposición en todas sus hojas; dentro del contenido de la

8.2.- FIRMA DE LA PROPOSICION

personal (con fotografía y firma del interesado), expedida en fecha reciente.

deberá acreditar su personalidad presentando carta poder simple y credencial de identificación

“EL LICITANTE” podrá nombrar una persona que sea su representante en la LICITACION, éste

fotografía y firma.

**Persona Física** copia del Acta de Nacimiento, según su naturaleza y copia identificación oficial con

Personalidad Jurídica, **Persona Moral**, Testimonio de Acta Constitutiva y modificaciones en su caso,

y Apertura de Proposiciones:

Documentación complementaria que deberá presenta el “EL LICITANTE” en el Acto de Presentación

8.1.- De “EL LICITANTE”

**8.- PODERES QUE DEBERÁN ACREDITARSE**

que haya incurrido en dicho incumplimiento**.**

Estas obligaciones facultan a “LA CONVOCANTE” para rechazar la propuesta de “EL LICITANTE”

de puntuación o porcentaje.

11.-

En ningún caso “LA CONVOCANTE” usará para la evaluación de las propuestas mecanismos

proposiciones, podrán ser negociadas.

10.-

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las presentadas en las

ellos.

errores de operación aritmética, deberán hacerse a los importes parciales, así como la suma de

9.-

Respecto al importe total de la proposición, se tomarán en cuenta las correcciones que, por

anotado con letra.

que resulten de multiplicar las cantidades impresas en el Catálogo por el Precio Unitario

8.-

De existir errores en las operaciones aritméticas, se reconocerán como correctos los productos

Análisis, se considerará como válido el del Catálogo.

7.-

En caso de discrepancia entre el Precio Unitario anotado en el catálogo de Conceptos y el de

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

11

de patrones aportan al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), sobre el salario base de cotización; y

El **dos por ciento** del importe de las percepciones de los trabajadores que las empresas en calidad

(INFONAVIT), sobre el salario base de cotización

aportación patronal del contratista al Instituto del Fondo ANTI de la Vivienda para los Trabajadores

El **cinco por ciento** del importe de las percepciones de los trabajadores correspondiente a la

En el análisis de precios unitarios formarán parte de estos los siguientes conceptos:

**13.- INFONAVIT, SAR Y CONTRALORIA**

Proposiciones.

LICITANTE” podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de apertura de

contenidas en estas BASES DE LICITACIÓN, así como las Proposiciones presentadas por “EL

Como lo establece el artículo 30 en su párrafo cuarto de “LA LEY”**,** ninguna de las condiciones

**12.- PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN**

autorización por parte de la supervisión.

importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la

estimaciones en períodos no mayores a un mes**.** “LA CONVOCANTE” cubrirá al Contratista el

Para el pago, el Contratista presentará a la Residencia de Supervisión de la “LA CONVOCANTE”**,**  las

directo, el indirecto, la utilidad y el costo de financiamiento.

pueden influir en los precios unitarios, independientemente de que dichos precios incluyan el costo

para cada unidad de obra terminada; por lo que deberá tomar en cuenta todas las condiciones que

El pago de los diversos conceptos de trabajo que ejecute se hará al precio que se fije en el contrato

**11.- FORMA Y TÉRMINOS PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS**

final.

trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación

La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por

General de “**LA CONVOCANTE**”, adjuntando la factura correspondiente.

Para el trámite de éste, **el contratista deberá solicitarlo mediante escrito** dirigido al Director

contrato correspondiente.

del **30% (treinta por ciento) para el inicio de los trabajos**, de la asignación aprobada para el

maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, “**LA CONVOCANTE**” otorgará un anticipo

sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos del traslado de la

Para que “EL LICITANTE” que resulte ganador realice en el sitio de los trabajos, la construcción de

**10.- ANTICIPOS:**

efectos de interpretación de la Proposición.

de las partes correspondientes al material o equipo ofertado, en su caso; lo cual prevalecerá para los

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

12

precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra.

**equivalente al diez por ciento del monto total ejercido** (suma de estimaciones de obra y de ajuste de

párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, deberá constituir **fianza por el**

**Para garantizar por un plazo de doce meses** el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el

de Durango.

que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado

los defectos que resultaren en la misma, **de los vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el contratista se obliga a responder de

**15.3.- DE VICIOS OCULTOS**

mismo.

Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, por valor del 10% (diez por ciento) sin I.V.A. del importe del

póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería

signado por el representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, una

recibido copia del fallo de adjudicación o del contrato suscrito por él, deberá presentar por escrito

Dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que el contratista hubiere

**15.2.- DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

diez días hábiles contados a partir de que se reciba formalmente copia del acta de fallo.

vigente hasta en tanto se amortice el 100% del anticipo otorgado y deberá presentarse dentro de los

Institución debidamente autorizada, **por la totalidad del monto del anticipo**. La fianza permanecerá

Los anticipos que se pacten en el contrato, deberán garantizarse a través de fianza expedida por una

del contrato, debidamente suscrito y por la totalidad (100%) del monto de los anticipos

garantías deberán constituirse dentro de los cinco días hábiles, contados a partir de que reciba copia

Para esta obra “EL LICITANTE”**,** deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Estas

**15.1.- DE ANTICIPOS**;

79 de “LA LEY” de acuerdo a lo siguiente:

**Tesorería Municipal de Pueblo Nuevo, Durango,** de conformidad a lo establecido en los artículos 61 y

Para efecto de la presente licitación los interesados deberán de constituir garantías a favor de la

**15.- GARANTÍAS**

69, 70 y 71 de “LA LEY”.

Los precios unitarios que cotice “EL LICITANTE”, serán ajustados según lo establecido en los artículos

**14.- AJUSTE DE COSTOS.**

Contraloría del Estado de Durango.

El **cinco al millar** por concepto de Derechos de Inspección y Vigilancia, que realice la Secretaría de

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

13

**Dgo.**, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas

**Zaragoza s/n 3er Piso, Col. Juárez, C.P. 34940 en la Ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo,**

estas Bases, deberá presentarse a las **13:00 horas del día 27 de septiembre del 2023,** en la  **Calle**

Las Proposiciones, con sus anexos y documentación complementaria integrada en la forma que previene

**18.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**

No se podrá subcontratar la obra o **ninguna** parte de la misma.

**17.- SUBCONTRATACIÓN**

además de los requisitos solicitados.

Cuando quien participe sea un consorcio, deberá acreditar que tiene más de dos años conformado como tal,

solicitado.

3.- Acreditar que los participantes en conjunto, dan cumplimiento a los requerimientos de capital contable

alguna dependencia, entidad o ayuntamiento, por causas imputables a éstos;

b) Que se le haya rescindido algún contrato en los últimos dos años anteriores al procedimiento, por

a) En estado de quiebra o sujeto a concurso; y

2.- Constancia de que ninguno de los participantes se encuentre en los supuestos siguientes

y quién asumirá las facultades y obligaciones que se deriven del procedimiento de licitación.

1.- Poder legal para actos de administración a favor de la persona que sea nombrada representante común

representante común deberá presentar:

Además de los requisitos establecidos en los puntos 6.1 y 6.2, así como en el párrafo anterior, el

común que mediante el documento legal se acredite.

cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante

las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que exigirá el

deficiencias técnicas y en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”**,**

daños y perjuicios que se pudieren derivar por incumplimiento de contrato, vicios ocultos en la obra o

cual de las dos personas morales, responderá de las obligaciones, otorgará las fianzas requeridas, cubrirá los

personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta se acredite mediante documento legal

proposiciones en la licitación sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de

Con fundamento en el artículo 43 de la “LA LEY”, dos o más personas podrán presentar conjuntamente

**16.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.**

“LA CONVOCANTE”.

Instituciones de Seguros y de Fianzas. Las garantías sólo podrán ser canceladas a solicitud escrita de

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 178, 279, 280, 282 y 291 de la Ley de

En todos los casos, las instituciones afianzadoras deberán aceptar expresamente someterse al

constituidas.

cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías

Quedarán a salvo los derechos de “LA CONVOCANTE”, para exigir el pago de las cantidades no

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

14

formando parte de cualquier compañía o asociación.

3. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o

de cualquier compañía o asociación.

2. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí o formando parte

anexos.

1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación y sus

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

**19. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:**

concursantes un recibo por la garantía otorgada

**importe total de los trabajos motivo de la LICITACION;** “LA CONVOCANTE” entregará a todos los

**Conceptos (PT-7), y el Catálogo de Conceptos (PE-2), en el que se consignen los precios y el**

**Los participantes en el acto rubricarán el Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por**

de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.

celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 44 fracción III se levantará el Acta que servirá de constancia de la

CONVOCANTE” en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

**d**esigne, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado

“LA

asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que “LA CONVOCANTE”

De acuerdo a lo que establece el Artículo 44 fracción II de la “LA LEY”, de entre los licitantes que hayan

fecha en que se de a conocer el fallo de la Licitación.

serán devueltas por “LA CONVOCANTE”, transcurridos quince días naturales contados a partir de la

Se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que

presentes.

Representante de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango y de los invitados

procederá a la apertura de los sobres en presencia de los licitantes que asistan al acto y en su caso, del

LEY”, el representante común para esto efectos, entregará la Proposición. El Servidor Público designado,

presentada en forma conjunta por varias empresas, en términos del artículo 43 segundo párrafo de la “LA

documentación requerida en sobres cerrados en forma inviolable. En el caso de que la propuesta sea

“EL LICITANTE” a través de su representante al ser nombrado entregará su proposición y demás

**medios electrónicos para la presentación y apertura de las mismas.**

asistentes, por lo que deberán presentar sus proposiciones por escrito, por lo cual **no podrán utilizar**

El acto se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas, iniciando con el registro de los participantes

(técnica y económica), bajo la presidencia del Servidor Público designado.

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

15

establecido expresamente en estas bases que afectan la solvencia de la proposición.

**3.-** El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya

determinar la solvencia de la proposición.

**2.-** La falta de información o documentos requeridos en estas bases de licitación que imposibilite

**Anexo PT-4**

Programa de ejecución mensual **Anexo PT-7** y Relación de maquinaria y equipo de construcción

**1.-** La falta de los siguientes documentos: Catálogo de conceptos o presupuesto de obra **Anexo PE-2,**

siguientes causas:

**19.1** Es causal de des echamiento definitivo por afectar directamente la solvencia de las proposiciones las

de obra impresas del mismo catálogo.

importes que resulten de multiplicar los precios unitarios propuestos en el Catálogo por las cantidades

sustanciales en más o en menos a su propuesta económica, reconociendo para esta revisión los

20. Que presenten errores aritméticos que a juicio de “LA CONVOCANTE” produzcan variaciones

comparación de las proposiciones en igualdad de condiciones.

19. Por otras causas similares a las anteriores y que a juicio de “LA CONVOCANTE” dificulten la

Conceptos.

18. Cuando no estén legibles los Análisis de Precios Unitarios o los datos asentados en el Catálogo de

los Análisis detallados de Precios Unitarios.

17. Cuando la investigación de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan en

16. Cuando no hayan cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catálogo.

obra, materiales y equipo.

15. Que en los Análisis detallados de Precios Unitarios hagan intervenir lotes por concepto de mano de

12. Que contenga uno o varios precios desbalanceados con respecto al valor del mercado.

11. En caso de que la opinión del SAT sea emitida en sentido Negativo.

licitación será motivo de que sea rechazada su propuesta.

10. La alteración de los documentos de licitación por dolo u omisión por parte de los participantes a esta

serán rechazadas al licitante sin abrir.

9. Las propuestas que reciba “LA CONVOCANTE”**,** después de la hora y fecha fijados para la recepción,

como en su cálculo

8. Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis

7. La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto.

6. Que el participante no presente su propuesta con tinta indeleble.

5. Presentar importes en la propuesta técnica que deben contemplarse en la propuesta económica.

posteridad a la apertura de la licitación.

4. Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pago o declarado en estado de quiebra, con

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

16

de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por la “LA

**16.-**Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo

congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

**15-**Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean

por “**LA CONVOCANTE**” en el documento 6.1.2 numeral 11 de estas bases.

**14.-**Que la declaración fiscal y el balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados

general de los trabajos.

magnitud de los mismos o el procedimiento constructivo no sea acorde con el programa de ejecución

desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y

**13.-** Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuestos por “EL LICITANTE” para el

y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado.

**12.-** Que “EL LICITANTE” no proponga la maquinaria y equipo de construcción adecuados, necesarios

conforme a lo establecido en el documento 6.1.2 numeral 2 de estas bases.

**11.-** Que “EL LICITANTE” no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados,

requerida.

administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad

**10.-** Que los profesionales técnicos propuestos por “EL LICITANTE” para llevar la adecuada

sea factible pagarlos.

superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de “**LA CONVOCANTE**” y no

mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente

importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de

**9.-** Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los

**8.-** Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en estas bases.

bases.

**7.-**El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos de “LA LEY” y lo estipulado en estas

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

**6.-** Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o

**5.-** La ubicación de “EL LICITANTE” en alguno de los supuestos de los artículos 63 de la “LA LEY”.

proporcionada por “EL LICITANTE” es falsa.

**4.-** Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

17

**27.-**Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran.

lo previsto en las bases.

**26.-**Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con

previsto en estas bases.

**25.-**Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo

procedimiento constructivo de que se trate.

así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos y el

tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,

determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se

**24.-**Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción no se hayan

relación de costos básicos.

**23.-**Que en los análisis de precios unitarios de los conceptos, los materiales no sean congruentes con la

determinado por hora efectiva de trabajo.

**22.-**Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción no se hayan

correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

**21.-**Que

los

precios

básicos

de

adquisición

de

materiales

considerados

en

sus

análisis

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

**20.-**Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de

individualmente o conformando la propuesta total.

vigentes en el mercado, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos,

**19.-**Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean acordes con las condiciones

concepto de trabajo que corresponda.

maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del

en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra,

**18.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido

bases.

normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en estas

**17.-**Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, no sean las requeridas en las

**solvencia de la proposición.**

CONVOCANTE” y con el procedimiento constructivo a realizar, **y su incumplimiento afecte la**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

18

arriba mencionado.

El importe total de la propuesta será ajustado por “LA CONVOCANTE” de acuerdo con el procedimiento

unitario y las cantidades de catálogo, prevalecerá el precio unitario y el importe será corregido.

existiera diferencia entre el precio unitario y el importe del concepto que resulte de multiplicar el precio

del precio unitario y si aún persiste el error, se dará por no entregado y será motivo de descalificación. Si

cantidades, expresadas en número y letra, prevalecerá la expresada con letra previa verificación de la matriz

precio y con la suma del programa de erogaciones propuestas, en caso de existir discrepancia entre

“LA CONVOCANTE” verificará la coincidencia en cifra y letra del precio total, con la suma del desglose del

contemplados en el catálogo de conceptos.

“LA CONVOCANTE” también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios,

de la evaluación técnica, se emitirá una resolución.

información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información. Como resultado

“LA CONVOCANTE” juzgará la capacidad del Participante para cumplir con su proposición, por la

“LA LEY”**.**

presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de

tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de “LA CONVOCANTE”, el contrato se adjudicará a quien

obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y remunerables y por

económicas requeridas por “LA CONVOCANTE” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las

Se adjudicará el contrato respectivo a “EL LICITANTE” que reúna las condiciones legales, técnicas y

**21.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.**

Declarada desierta la licitación se procederá a lo establecido en el artículo 54 de la “LA LEY”.

e. Por caso fortuito o fuerza mayor.

d. No se cuente con un mínimo de tres participantes en el acto de apertura.

CONVOCANTE”

no fueren aceptables, ó en su caso, se rebase el importe total del presupuesto base de “LA

**c.** Ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos de las bases de licitación o sus precios

b. No se presenten los licitantes para participar en el acto de Aperturas Técnica – Económica

a. Ninguna empresa adquiera las bases de licitación

licitación cuando se presenten las siguientes circunstancias:

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 de “LA LEY”**,** “LA CONVOCANTE” podrá declarar desierta esta

**20.- LICITACIÓN DESIERTA:**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

19

términos que prevé los artículos del Título Octavo, Capítulo I de la “LA LEY”.

Los interesados podrán inconformarse ante la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado, en los

aplicables a la materia.

de la obra, de acuerdo con lo establecido por la “LA LEY”; y demás disposiciones legales vigentes

proposición solvente más baja que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato y la ejecución

El contrato se adjudicará a “EL LICITANTE” que, reuniendo las condiciones anteriores, presente la

acatando lo dispuesto por dichos preceptos legales.

apoyará en las disposiciones contenidas en el Artículo 46 de la “LA LEY”, emitiendo para tal efecto fallo,

La decisión de “LA CONVOCANTE” se hará saber a los participantes en la fecha del fallo respectivo; y se

**21.1 DECISIÓN DE** “LA CONVOCANTE” **RELATIVA A LA LICITACION**

dicha información. La decisión de LA “LA CONVOCANTE” será inapelable.

información que el mismo suministre, comprobará por los medios que estime convenientes, la veracidad de

“LA CONVOCANTE” juzgará la capacidad de “EL LICITANTE” para cumplir con su proposición, por la

la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. Para

“LA CONVOCANTE” emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará

solvente más baja.

requerimientos de “LA CONVOCANTE”, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los

análisis financiero presentado.

primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su

Que el capital de trabajo de “EL LICITANTE” cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos

respectivas.

requeridas por “LA CONVOCANTE” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

estas Bases de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas

solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta

**Si el Participante no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.**

este organismo para la mejor conducción del proceso.

Documento **PE-1** y ante firmarlo y aún que esto no será causa de descalificación, es de conveniencia para

El Participante a la licitación deberá proteger con cinta adhesiva transparente las correcciones hechas al

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

20

de cumplimiento del Contrato de conformidad con lo estipulado en el Artículo 60 y 61 de la “LA LEY”.

adjudique el contrato deberá presentar en el acto las garantías para la correcta aplicación de los anticipos y

Sala de Juntas del H. Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo. “EL LICITANTE” a quien se le

La firma del contrato respectivo, se llevará a cabo a las **15:00 horas del día 17 de mayo del 2024,** en la

**25.- FIRMA DEL CONTRATO**

estas Bases de Concurso, que es emitido en apego a lo previsto en la normatividad vigente.

El adjudicatario deberá formalizar el contrato en los términos que estipula el modelo del Contrato, anexo a

**24.- MODELO DEL CONTRATO (incluir número de formato Anexo No.2)**

forma individual el documento en que conste dicha manifestación.

En caso de haber presentado una proposición conjunta, cada uno de los participantes deberá suscribir en

**del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.**

acciones que ejerzan control sobre la sociedad. Lo anterior en términos de lo establecido en la **fracción IX**

LICITANTE” adjudicado sea persona moral, dicha manifestación deberá presentarse respecto a los socios o

con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Cuando “EL

desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo,

suscrito con firma autógrafa, mediante el cual **manifieste bajo protesta de decir verdad** que no

dentro de los 3 (tres) días siguientes a la emisión del fallo el **Anexo PT-16** debidamente requisitado y

“EL LICITANTE” que resulte adjudicado con el contrato derivado de la presente Licitación deberá presentar

**23.- CONFLICTO DE INTERÉS:**

***ALGUNA PARA ESTA*.**

***MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, PROCEDERA A SU DESTRUCCION SIN RESPONSABILIDAD***

***RECLAMADA POR LOS PARTICIPANTES TRANSCURRIDO ESTE PLAZO EL AYUNTAMIENTO DEL***

***LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE REALIZADO EL FALLO DE LA LICITACIÓN DE NO SER***

***CUSTODIA DE LA COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO Y SERÁ DEVUELTA A***

***LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DESCALIFICADOS, SERÁ CONSERVADA EN***

caso el nombre del Adjudicatario, conforme lo establece el artículo 46 de la “LA LEY”.

**El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo.**, levantándose el Acta correspondiente en la que se hará constar en su

**mayo del 2024**. En la **Calle Zaragoza s/n 3er Piso, Col. Juárez, C.P. 34940 en la Ciudad de**

“LA CONVOCANTE” dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN, **a las 13:00 horas del día 17 de**

**22.- DEL FALLO DE LA LICITACIÓN:**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**



p a r a f i n e s d i s t i n t o s a l d e s a r r o l l o s o c i a l ” .

“ E s t e p r o g r a m a e s p ú b l i c o , a j e n o a c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o . Q u e d a p r o h i b i d o e l u s o

21

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**

**C. C. P. ADRIAN NOEL CHAPARRO GANDARA**

**EL SALTO, PUEBLO NUEVO, DGO., A 02 DE MAYO DE 2024**

hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.

juicio se hayan cometido en el presente procedimiento de contratación, por escrito, dentro de los diez días

1000, Zona Centro, CP 34000, de la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., de las irregularidades que a su

LEY”, ante la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, sito en Calle Pino Suarez No.

Los Licitantes podrán presentar sus inconformidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 de “LA

**29.- DE LA INCONFORMIDAD:**

de Pueblo Nuevo, Durango.

técnico a menos que cuente con autorización previa, expresa y por escrito del H. Ayuntamiento del Municipio

El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad ó artículo

**28.- CONFIDENCIALIDAD**

“LA LEY”.

Lo no previsto en las BASES DE LA LICITACION, se sujetará expresamente a lo consignado en el artículo 3 la

27.1.- IMPREVISTOS

**27.- LEGISLACIÓN**

sancionado en los términos del **artículo 100 de la** “LA LEY”**.**

considerará nulos. “EL LICITANTE” ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será

o no presente la Fianzas dentro de los plazos señalados, la adjudicación y en su caso, el contrato se

En caso de que “EL LICITANTE” al cual se le adjudique el fallo de la licitación decida no formalizar el contrato

**26.- NO FORMALIZACIÓN**

**PERSONAS No. MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO-003/2024**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO**

