**NÚMERO: IR/E/TSJDGO/001/2025**

**OBJETO: OBRA PÚBLICA**

**ADECUACION Y PUESTA EN PUNTO A LAS OFICINAS**

**DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL**

**BASES DE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN**

**A POR LO MENOS TRES PERSONAS**

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO CONSEJO DE LA JUDICATURA, CON DOMICILIO EN CALLE ZARAGOZA S/N, ESQUINA 5 DE FEBRERO, ZONA CENTRO, C. P. 34000, VICTORIA DE DURANGO, DGO. TELÉFONO (618) 811-47-12, 811-65-61, 811-29-75 Y 811-29-78 EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, CELEBRARÁ **POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS IR/E/TSJDGO/001/2025,** MISMA QUE SE SUJETARÁ A LAS SIGUIENTES:

**B A S E S**

## CAPÍTULO ESPECIAL

PARA EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN SE ENTENDERÁ POR:

**“EL LICITANTE”. -** PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

**“LA CONVOCANTE”. -** TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO

**“EL CONTRATISTA”. -** PERSONA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO.

**FUENTE DE LOS RECURSOS:**

LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, SON CON CARGO AL **EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025**, MEDIANTE OFICIO **SFA-SSE/804-02/2024** DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS, ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁN EN **FORMA PRESENCIAL** Y EN LOS DOCUMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER REMITIDA EN FORMATO PDF Y FORMATO EDITABLE, (LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS CON LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS) EN UN DISPOSITIVO USB, ENTREGÁNDOLO EL MISMO DIA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ADEMÁS DE LA ENTREGA FÍSICA. EN CASO DE QUE EL DISPOSITIVO USB PRESENTE DAÑO PROVEER LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA A TRAVÉS DE OTRO MEDIO ELECTRÓNICO ACCESIBLE.

**CAPÍTULO I**

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EN LICITACIÓN**

**PRIMERA. -** EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE CLASIFICA COMO SIGUE:

**NOMBRE DE LA OBRA:** ADECUACIÓN Y PUESTA EN PUNTO A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

**UBICACIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO 913 PTE. ZONA CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO.**

**SEGUNDA. -** LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO A-24 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

**TERCERA. - “EL LICITANTE”**, DEBERÁ SOSTENER SUS PRECIOS PRESENTADOS DENTRO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA HASTA LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y ESTOS PERMANECERÁN FIRMES Y VIGENTES DURANTE EL PERIODO QUE SE ESTABLEZCA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROPIO CONTRATO.

**CUARTA. -** TODOS LOS GASTOS QUE EROGUE **“EL LICITANTE”** EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS SERÁN A SU CARGO, LIBERANDO AL **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A TRAVES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO**, DE LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRARLOS, CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

**CAPÍTULO II**

**EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA REQUERIDA Y PARTES DE OBRA SUJETAS A SUBCONTRATACIÓN**

**QUINTA. -** **“EL LICITANTE”** DEBERÁ DE DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES, ACREDITADA MEDIANTE LA RELACIÓN DE CONTRATOS QUE HUBIERE CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES Y RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CON QUE CUENTA LA EMPRESA.

NO SE SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

**CAPÍTULO III**

**DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PODRÁN PARTICIPAR**

**SEXTA. -**  EN **EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS** PODRÁN PARTICIPAR TODAS LAS EMPRESAS CON CARÁCTER DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUYO GIRO SE RELACIONE DIRECTAMENTE AL OBJETIVO DE ESTE CONCURSO ADEMÁS QUE SE ENCUENTREN LEGALMENTE CONSTITUIDAS, DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS, ASIMISMO QUE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

**CAPÍTULO IV**

**REQUISITOS PARA PARTICIPAR**

**SÉPTIMA. -** EL REPRESENTANTE LEGAL DE **“EL LICITANTE”** PARA OBTENER SU COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓNDEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN LA CAJA GENERAL DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO S/N ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO., EN EL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS, EL PAGO POR LA COMPRA DE LAS BASES SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE MEDIANTE EFECTIVO.

LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN:

1. CARTA DE ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
2. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL TELÉFONO, DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Y EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO, TANTO DE PERSONA MORAL Y/O PERSONA FÍSICA (REPRESENTANTE LEGAL) Y DEL RESIDENTE DE OBRA.

1. ACREDITACIÓN DE CAPITAL. EL PARTICIPANTE DEBERÁ INCLUIR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE ACREDITE UN CAPITAL CONTABLE DE AL MENOS EL 15% DEL MONTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, LA CUAL, DEBERÁ ACREDITARSE CON LA DECLARACIÓN ANUAL Y/O ESTADOS FINANCIEROS.
2. DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS **ARTÍCULOS 63 Y 100 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS**, ASÍ COMO MANIFESTACIÓN DE QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
3. REGISTRO ACTUALIZADO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
4. COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE **POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS** EN ORIGINAL Y COPIA (DOCUMENTO QUE DEBERÁ DE ESTABLECER CON CLARIDAD LA FECHA DE PAGO DE LAS MISMAS, LA CUAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL **08 DE JULIO DE 2025** AL **11 DE JULIO DE 2025**).

**OCTAVA. -** ESTOS REQUISITOS Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO CALLE 5 DE FEBRERO S/N ESQUINA CON ZARAGOZA C.P. 34000 ZONA CENTRO DURANGO, DGO. EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN A MÁS TARDAR EL **11 DE JULIO DE 2025**, ESTE A SU VEZ ENTREGARÁ AL LICITANTE EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO EN REFERENCIA.

**CAPÍTULO V**

**DEL PROCEDIMIENTO**

**DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS**

## NOVENA. - EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ, CUANDO MENOS, DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. CUANDO NO PUEDAN OBSERVARSE LOS PLAZOS INDICADOS PORQUE EXISTAN RAZONES JUSTIFICADAS DEBIDAMENTE ACREDITADAS EN EL EXPEDIENTE, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN PODRÁ REDUCIR LOS PLAZOS A NO MENOS DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

EL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE CONFORMARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. INSCRIPCIÓN. 8 DE JULIO DE 2025
2. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 10 DE JULIO DE 2025
3. JUNTA DE ACLARACIONES. 11 DE JULIO DE 2025
4. ACTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

Y APERTURA DE LAS MISMAS. 18 DE JULIO DE 2025

1. NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 22 DE JULIO DE 2025

## CAPÍTULO VI

**DE LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES**

**DÉCIMA. -** LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PUEDEN SER CONSULTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE COMPRA ESTATAL EN [**HTTPS://COMPRASESTATAL.DURANGO.GOB.MX/**](https://comprasestatal.durango.gob.mx/)**.**

Y EL PAGO DE LAS MISMAS SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN LAS CAJAS DE FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO S/N ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO., EN EL CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 HORAS A LAS 15:00 HORAS, EL COSTO DE LAS BASES ES DE: **$5000.00 (SON: CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, A PARTIR DEL DÍA **8 DE JULIO DE 2025** HASTA EL DÍA **11 DE JULIO DE 2025**.

#### DÉCIMA PRIMERA. – SE REALIZARÁ EL PROCESO DE REGISTRO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES, ASÍ COMO, LA INVITACIÓN ENTREGADA POR LA CONVOCANTE Y EN NINGÚN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN SERÁ TRANSFERIBLE.

**CAPÍTULO VII**

**MODIFICACIONES A LAS BASES**

**POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS**

**DÉCIMA SEGUNDA. - “LA CONVOCANTE”** PODRÁ MODIFICAR LAS BASES DE LICITACIÓN, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O EN ATENCIÓN A UNA ACLARACIÓN SOLICITADA POR UN LICITANTE. EN EL CASO DE UNA ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE ESTA SERÁ A MÁS TARDAR CUATRO DÍAS NATURALES CON ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, A EFECTO DE QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES.

**DÉCIMA TERCERA. -** CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, DEBIENDO **“EL LICITANTE” ANEXAR** UNA COPIA AL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FIRMADA EN ORIGINAL EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS.

**DÉCIMA CUARTA. - “LA CONVOCANTE”** ADOPTARÁ LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INFORMAR LAS MODIFICACIONES QUE SE LLEVEN A CABO A LAS BASES DE LICITACIÓN, SALVO EL CASO DE QUE LAS MODIFICACIONES SE DERIVEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

## CAPÍTULO VIII

**DE LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES**

**DÉCIMA QUINTA.-** DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS SERÁ A CARGO DE **“LA CONVOCANTE”**, PARA ELLO, CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y EN SU PROPIO PRESUPUESTO DE OBRA, MEDIANTE EL CUAL EN SU CASO, ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL PROPONENTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, QUE GARANTICE, SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HAYA PRESENTADO LA POSTURA SOLVENTE MÁS BAJA , POR LO QUE SE VERIFICARÁN Y EVALUARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

**I.- EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA:**

1. QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN; LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA, **SIEMPRE Y CUANDO ESTO AFECTE SUSTANCIALMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.**
2. QUE EL PERSONAL TÉCNICO QUE SE ENCARGARÁ DE LA OBRA, CUENTE CON UN MINIMO DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
3. QUE **“EL LICITANTE”** CUENTE CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA SEA PROPIO O EN ARRENDAMIENTO Y QUE ESTE SEA EL ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO PARA DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN Y QUE LOS DATOS DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS COINCIDAN ENTRE EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO Y LAS FACTURAS O CARTAS DE ARRENDAMIENTO QUE SE ANEXEN A LA PROPUESTA.
4. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADA POR **“EL LICITANTE”**, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE.
5. QUE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL PROPUESTA POR **“EL LICITANTE”** PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.
6. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR **“LA CONVOCANTE”.**
7. QUE EL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS SEAN CONGRUENTES CON LOS QUE SE UTILIZARAN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS QUE SE SOLVENTAN EN LOS INDIRECTOS DE OBRA.
8. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.
9. QUE EL CURRÍCULUM DEL PERSONAL CONTENGA, LOS DATOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES, REGISTRO DEL TÍTULO PROFESIONAL RESPECTIVO, RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO Y DEMOSTRAR QUE CUANDO MENOS HAYA TENIDO TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES MOTIVO DE LA LICITACIÓN EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS.
10. QUE LOS COSTOS PROPUESTOS POR **“EL LICITANTE”** SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPUESTA TOTAL.
11. QUE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA PROPUESTA SE ESTABLEZCA CLARAMENTE EL IMPORTE DE LAS MISMAS.
12. QUE LOS IMPORTES DE LAS ACTIVIDADES ESTÉN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE SE CONSIGNE CON LETRA.
13. VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.
14. QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESCRITAS, LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ESTOS SEAN CONGRUENTES.
15. QUE EXISTA CONSISTENCIA LÓGICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OBRA, CÉDULA DE AVANCES Y PAGO PROGRAMADOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.
16. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR **“EL LICITANTE”** CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

**“LA CONVOCANTE”** PODRÁ SOLICITAR AL LICITANTE LAS ACLARACIONES PERTINENTES O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA O ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN.

**CAPÍTULO IX**

**INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

**DÉCIMA SEXTA. -** PARA LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA-ECONÓMICA, LOS LICITANTES DEBERÁN OBSERVAR LO SIGUIENTE:

1. TODOS LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DE **“EL LICITANTE”**, ESTARÁN ESCRITAS EN IDIOMA ESPAÑOL.
2. **“EL LICITANTE”** PRESENTARÁ SU PROPUESTA EN PESOS, MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
3. LA ENTREGA DE PROPOSICIONES, CON SUS DOCUMENTOS ANEXOS, SE HARÁ EN UN SOLO SOBRE Y CERRADO CLARAMENTE IDENTIFICADO, INDICANDO DE LA MISMA MANERA EL NÚMERO Y EL OBJETO DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA QUE CORRESPONDA A LA QUE SE CELEBRE EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA YA SEA PERSONA FÍSICA O MORAL SEGÚN CORRESPONDA, RUBRICADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; NO SE RECIBIRÁN SOBRES QUE ESTÉN INCOMPLETOS EN LA INFORMACIÓN O SIN CERRAR.
4. LAS PROPUESTAS SE ELABORARÁN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, YA SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, ASIMISMO, ES REQUISITO QUE NO CONTENGAN TACHADURAS O ENMENDADURAS.
5. ES NECESARIO QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES SEAN RUBRICADOS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS Y/O PÁGINAS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA QUE SE ACREDITE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN SU CASO POR LA PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPE EN LA LICITACIÓN.
6. SÓLO SE ACEPTARÁ UNA PROPUESTA POR CADA LICITANTE Y NINGUNO PARTICIPARÁ DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA PROPUESTA DE OTRO; LO CUAL SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE AMBOS.
7. SE DEBERÁ ANEXAR AL SOBRE DE LA PROPUESTA TODA LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN QUE PROPORCIONE **“LA CONVOCANTE”** DURANTE LOS PROCESOS.
8. LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABOREN PARA SER INCORPORADOS AL SOBRE DE LA PROPUESTA, DEBERÁN FORMULARSE CON LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ES DECIR, CON LA FECHA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LICITACIÓN.
9. SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DEL SOBRE TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS, YA SEAN ORIGINALES, COPIAS SIMPLES O COPIAS CERTIFICADAS SEGÚN CORRESPONDA Y AQUELLA DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE **“EL LICITANTE”** CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MISMAS.
10. **DOCUMENTACIÓN FISCAL;** EL LICITANTE PRESENTARÁ OBLIGATORIAMENTE EN ORIGINAL LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO, ASÍ COMO LAS TRES ÚLTIMAS DECLARACIONES PARCIALES, PRESENTADAS PARA EFECTOS FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON SU ACUSE DE RECEPCIÓN Y/O ESTADOS FINANCIEROS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO Y AUTORIZADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, E INCLUIR COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO, LAS DECLARACIONES Y PAGOS DEBERÁN ESTAR PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SOLVENCIA Y SERIEDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

1. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE SU PROPOSICIÓN LA CONSTANCIA VIGENTE EXPEDIDA POR EL SAT DONDE SE COMPRUEBE QUE ESTÁ AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE.
2. EL LICITANTE, SE HARÁ CARGO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LLEVAR A CABO LA OBRA.

**DÉCIMA SÉPTIMA. -** **DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:** LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ELABORADOS DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS DE ESTAS BASES:

**A1** **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ EN LOS ACTOS DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ACOMPAÑANDO IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA EN ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE O CARTILLA).** (CUANDO SE DESIGNE REPRESENTANTE PARA QUE ASISTA A LA APERTURA DE PROPUESTAS Y NO TENGA PERSONALIDAD JURÍDICA DE REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA, ESTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL DE CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CON FACULTADES DE EXPEDIRLA).

**A2 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD LEGAL Y DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.**

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITOS CONFORME A LOS ANEXOS QUE SE PRESENTAN PARA ELLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS.

**A3** **BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADAS.** (EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA EMPRESA, EN CADA UNA DE SUS HOJAS, COMO ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS MISMAS).

**A4** **MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO.** (EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA EMPRESA, EN CADA UNA DE SUS HOJAS, COMO ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y COMPROMISOS QUE SE PACTEN EN EL MISMO).

**A5** **CARTA DE MANIFESTACIÓN DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA Y QUE OBRAN EN PODER DE “EL LICITANTE” LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

**A6** **MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES FIRMADAS.** (EN FORMA AUTÓGRAFA POR LA EMPRESA Y CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE SE HUBIEREN GENERADO DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO).

**A7** **MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.**

**A8** **MANIFESTACIÓN DE REGISTRO A LOS ACTO(S) DE JUNTA(S) DE ACLARACIONES EN CASOS DE ASISTENCIA.**

**A9 LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES.**

**A10** **LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO-HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.**

**A11 LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA.**

**A12** **RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA.** (SE PRESENTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA).

**A13** **PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO DE OBRA.** (INDICAR EN UN DIAGRAMA DE BARRAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA CADA UNA DE ELLAS EN SECUENCIA LÓGICA POR PERIODOS, LAS CANTIDADES A EJECUTAR INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO).

**A14** **PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**. (INDICAR EN UN DIAGRAMA DE BARRAS EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO).

**A15** **PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.** (INDICAR EN UN DIAGRAMA DE BARRAS LA ADQUISICIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEÑALANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO).

**EL LICITANTE PRESENTARÁ ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS MATERIALES, CUMPLEN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 80%.**

**A16** **PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**. (INDICAR EN UN DIAGRAMA DE BARRAS EL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS, SEÑALANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE SU UTILIZACIÓN POR CATEGORÍA).

**EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS UN 10% EN LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.**

**A17** **PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS**. (INDICAR EN UN DIAGRAMA DE BARRAS EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEÑALANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE SU UTILIZACIÓN POR CATEGORÍA).

LO ANTERIOR SE DEBERÁ PRESENTAR EN LOS FORMATOS QUE PROPORCIONA LA CONTRATANTE O EN FORMATOS ELABORADOS POR EL LICITANTE, CONTENIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR “**LA CONVOCANTE”**. NO INCLUIR LOS MONTOS MENSUALES DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

**A18** **MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON PARTICULARES.** (ANEXAR LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS).

**A19 ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE CONTAR CON LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.** (ANEXAR RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS, ACOMPAÑANDO COPIA DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y CURRÍCULUM DEL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS).

**A20 DOCUMENTACION LEGAL (CLÁUSULA SÉPTIMA) Y/O COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN** EMITIDO POR EL FONDO AUXILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO CALLE 5 DE FEBRERO S/N ESQUINA CON ZARAGOZA C.P. 34000 ZONA CENTRO DURANGO, DGO.

**A21 ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.** MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES (ARTÍCULO 40, FRACCIÓN XXXII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS).

**A22 INDICAR DOMICILIO Y TELÉFONO DONDE SE LE PODRÁ HACER CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN.**

**A23** **CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES.**

**A24** **PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA.** (FORMULAR LA PROPUESTA EN LAS MISMAS FORMAS PROPORCIONADAS POR “**LA CONVOCANTE”**; EN CASO DE EXISTIR CONTRADICCIONES ENTRE LOS IMPORTES O PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS, REGIRÁ LO EXPRESADO CON LETRA).

**A25** **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA.** (LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SE PRESENTEN PODRÁN SER LAS QUE GENERE EL PROGRAMA DE CÁLCULO DE LOS MISMOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA).

**A26** **ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.** (LOS ANÁLISIS QUE SE PRESENTEN PODRÁN SER LAS QUE GENERE EL PROGRAMA DE CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA).

**A27** **FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.**

**A28** **ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.**

**A29** **ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.**

* DEBERÁ ANEXAR EL DOCUMENTO EN DONDE SE ESTABLECE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO.
* CON OBJETO DE GARANTIZAR EL USO CORRECTO DEL ANTICIPO, DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL MISMO, ASIMISMO DESGLOSAR LA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS DE ACUERDO A LOS FORMATOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS CUALES ENUMERARÁ DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

**A29-A** CARTA COMPROMISO DE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO

**A29-B** DESGLOSE DE LA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS.

**A30 ANALISIS DE LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES**

EN CASO DE NO PERTENECER A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN O NO ESTAR DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 2 (DOS) AL MILLAR PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, Y DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DESTINADO PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACCIONES, PROYECTOS Y MEJORAS PARA LA INFRAESTRUCTURA QUE REPERCUTAN EN EL BENEFICIO GREMIAL Y EL IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN; DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO.

**A31 ANÁLISIS DEL COSTO-HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.**

EL POSTOR CONSIDERARÁ PARA LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA **EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA COMO NUEVO** Y LO ANALIZARÁ DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 32, PÁRRAFO II** Y EL **ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XI DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; TENIENDO COMO BASE JORNADAS DE TRABAJO DE 8 HORAS DIARIAS Y TOMANDO 25 DÍAS PARA CADA MES ES DECIR SIN INCLUIR LOS DOMINGOS; PARA CUATRO AÑOS DE DEPRECIACIÓN, VIDA ECONÓMICA=9,600 HORAS; HORAS TRABAJADAS POR AÑO =2,400 HORAS,** LO ANTERIOR LO HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES PARA UNIFICAR LOS CRITERIOS DE CÓMO SE DEBE IMPLEMENTAR LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**, PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA.**

EL NO HACER LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS CON LA INDICACIÓN ANTERIOR SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA

SE DEBE CONSIDERAR RENDIMIENTOS REALES DE LA MAQUINARIA **PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS; EL NO HACERLO SE CONSIDERARÁ ESPECULATIVO LO CUAL ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO.**

DEBERÁ ANEXAR EL DOCUMENTO EN DONDE SE ESTABLECE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO-HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

**A32 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO DE OBRA.**

**A33 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.**

**A34 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.**

**A35 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**A36 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

**A37 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA.**

**DÉCIMA OCTAVA. -** LA PROPUESTA DEBERÁ SER ELABORADA DE CONFORMIDAD CON LOS ANEXOS DE ESTAS BASES Y ADICIONALMENTE DEBERÁ OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A24, EL PRECIO CON NÚMERO Y LETRA DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS EN EL ANEXO 25, ASÍ COMO LOS IMPORTES POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

DESCRIBIR EN FORMA DETALLADA LOS PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES, EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y TOTAL.

**DÉCIMA NOVENA. -** LAS PROPUESTAS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE LAS INTEGRAN DEBERÁN SER FIRMADOS POR QUIEN LEGALMENTE TENGA FACULTAD PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE ESTA LICITACIÓN GENERE, DEBIENDO DE SOSTENER LOS PRECIOS AÚN EN CASO DE ERRORES ARITMÉTICOS O DE OTRA NATURALEZA.

**CAPÍTULO X**

**DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS**

**VIGÉSIMA. -** LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA SE EFECTUARÁ EL DÍA **10 DE JULIO DE 2025** A LAS **10:00** HORAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS; PARA ELLO, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTARSE A MÁS TARDAR A LAS **09:30 HORAS** DE LA MISMA FECHA EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N ZONA CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO. EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN PARA DE AHÍ PARTIR AL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS EN LICITACIÓN.

**VIGÉSIMA PRIMERA. -** LOS CONCURSANTES SERÁN ATENDIDOS POR UN REPRESENTANTE DE **“LA CONVOCANTE”**; SE VISITARÁ EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS PARA QUE CONSIDERE LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA, SE INSPECCIONE EL SITIOS DE LOS TRABAJO, SE VALORICEN LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIÓN A LOS IMPORTES CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN, POR ELLO **ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DE PERSONAL CALIFICADO**; ASÍ MISMO EN EL LUGAR SE FIRMARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA VISITA A LA OBRA.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. -** EN CASO DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **“EL LICITANTE”** DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE TÉCNICOS, CARTA MEMBRETADA POR LA EMPRESA MANIFESTANDO CONOCER EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA Y POR LO TANTO CONSIDERA NO NECESARIO LA VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**VIGÉSIMA TERCERA. -** EN NINGÚN CASO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR LAS CONDICIONES SOCIALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NI ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS. EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO TOME EN CUENTA LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, EN EL CASO QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO DECIDA ENCOMENDÁRSELOS.

**CAPÍTULO XI**

**DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**VIGÉSIMA CUARTA. -** LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRARÁ EL DÍA **11 DE JULIO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO EN EL AULA LEOBA DE LA UNIVERSIDAD JUDICIAL UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO 913 PTE. ZONA CENTRO C. P. 34000 EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO OPTATIVA LA PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIÉN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

**VIGÉSIMA QUINTA**. - LAS PERSONAS QUE PRETENDAN **SOLICITAR ACLARACIONES** A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LICITACIÓN, **DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO**, **(FORMATO JA)** EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL LICITANTE Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE; SE ABORDARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS DUDAS QUE RESULTEN POR PARTE DE LOS LICITANTES RESPECTO AL CONTENIDO Y REQUERIMIENTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA ELLO, CON EL OBJETO DE DAR FLUIDEZ AL ACTO SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES FORMULEN UN **CUESTIONARIO** CON LAS DUDAS QUE SURJAN ENVIANDO SUS PREGUNTAS HASTA UNA HORA ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES AL CORREO [LICITACIONES\_REC@PJDGO.GOB.MX](mailto:licitaciones_rec@pjdgo.gob.mx) ACERCA DE LAS PROPIAS BASES Y SUS ANEXOS. (ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS).

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES ES OPTATIVA PARA LOS LICITANTES (ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS).

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR.

CONCLUIDO CADA EVENTO, SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE QUE DEBERÁ SER FIRMADA POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE SEAN RECIBIDAS POR ESCRITO CON POSTERIORIDAD A LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, **NO** SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS.

**VIGÉSIMA SEXTA. -** CUALQUIER MODIFICACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DEL **PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS** ÉSTA, DEBIENDO SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS, OBTENERLAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. -** LA INASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES; SIN EMBARGO, PODRÁN ACUDIR CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD EN EL DOMICILIO DE LA UNIVERSIDAD JUDIACIAL , EN EL AULA LEOBA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO CALLE 5 DE FEBRERO 913 PONIENTE, C.P. 34000 ZONA CENTRO DURANGO, DGO. PARA QUE LES SEA ENTREGADA COPIA DE LA MINUTA RESPECTIVA; ES RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES EL SOLICITAR A LA DEPENDENCIA TODAS LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA.

**VIGÉSIMA OCTAVA.** - SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS ESTATAL VÍA [**HTTPS://COMPRASESTATAL.DURANGO.GOB.MX/**](https://comprasestatal.durango.gob.mx/)**,** Y **HTTPS://WWW.PJDGO,GOB,MX** EL MISMO DÍA EN QUE SE HAYA REALIZADO.

**CAPÍTULO XII**

**ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.**

**VIGÉSIMA NOVENA. -** DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SERÁ EL **DÍA 18 DE JULIO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS**, EN EL AULA LEOBA DE LA UNIVERSIDAD JUDICIAL UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO 913 PTE., ZONA CENTRO, C.P. 34000 EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTAN AL ACTO Y DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE**.**

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN IMPRESA, DEBERÁN CONTENER EL NOMBRE, LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL.

**TRIGÉSIMA.** - EL LICITANTE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE O LA PERSONA QUE ÉSTE HAYA DESIGNADO, ENTREGARÁ EN SOBRE CERRADO SU PROPOSICIÓN CON LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGREN QUE, PARA MEJOR CONDUCCIÓN DEL EVENTO, SE SOLICITA ANOTAR EN LA PARTE EXTERIOR DEL MISMO, SU NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL Y LOS DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.

**TRIGÉSIMA PRIMERA. -** AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, DEBERÁ CONCURRIR PUNTUALMENTE, UN REPRESENTANTE POR LA EMPRESA PARTICIPANTE, MISMO QUE DEBERÁ DE REGISTRARSE ANTES DEL INICIO DEL ACTO. EL ACTO DE REGISTRO SE LLEVARÁ A CABO EN EL LAPSO DE LA HORA ANTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EL REPRESENTANTE DEL PARTICIPANTE AL MOMENTO DE REGISTRARSE DEBERÁ EXHIBIR EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y LA CARTA DE INVITACIÓN.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. -** EL ACTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADAS, INICIADO ESTE SE PASARÁ LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES, QUIENES AL MOMENTO DE SER NOMBRADOS Y NO ESTÉN PRESENTES, NO TENDRÁN DERECHO A ENTREGAR SUS PROPUESTAS.

**TRIGÉSIMA TERCERA. -** ACTO SEGUIDO, SE PROCEDERÁ A ABRIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA PROPUESTA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO; REVISANDO QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DESIGNE, RUBRICARÁN LAS PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE PREVIAMENTE HAYA DETERMINADO LA CONVOCANTE EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE (ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS).

**TRIGÉSIMA CUARTA. -** SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS; EL FALLO SE NOTIFICARA CONFORME A LA CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

EN EL ACTA SE HARÁ CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LAS CUALES SERÁN ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA, ENTREGÁNDOSE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES COPIA DEL ACTA QUE SERÁ FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES AL ACTO. LA OMISIÓN DE FIRMAS POR PARTE DE ALGUNO DE ELLOS NO INVALIDARÁ EL CONTENIDO Y EFECTO DEL ACTA.

**TRIGÉSIMA QUINTA.-** **“LA CONVOCANTE”**, CON BASE EN ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS Y SOBRE LA BASE DE SU PRESUPUESTO BASE ELABORARÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR LAS PROPUESTAS ADMITIDAS, Y LAS DESECHADAS, ASIMISMO EXPRESARÁ CUÁL DE LOS PARTICIPANTES REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES, EN CUANTO A CALIDAD, RENDIMIENTO, PRECIO, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, SERVICIOS, GARANTÍAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES FAVORABLES PARA **“LA CONVOCANTE”**, INDICANDO TAMBIÉN LAS RAZONES Y CAUSAS POR LAS QUE EN SU CASO SE DESCALIFIQUE A ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES, PARA ELLO SE TOMARÁ EN CUENTA LA SOLIDEZ, EXPERIENCIA, SERIEDAD, Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA PROPONENTE DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ELLO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

**TRIGÉSIMA SEXTA. -** EL FALLO CONTENDRÁ LOS PUNTOS EXPRESANDO DE MANERA RESUMIDA LA LICITACIÓN A FAVOR DE **“EL LICITANTE”** QUE HUBIERE GARANTIZADO LAS MEJORES CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO SE PUBLICARÁ EN LA PAGINA DE COMPRA ESTATAL <HTTPS://COMPRASESTATAL.DURANGO.GOB.MX>, <HTTPS://WWW.PJDGO.GOB.MX> OBLIGARÁ A LOS ENTES PÚBLICOS CONVOCANTES Y A LA PERSONA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO, LA FIRMA DEL CONTRATO SERA EL DIA 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, CITO EN CALLE 5 DE FEEBRERO ESQUINA CON ZARAGOZA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, CODIGO POSTAL 34000, DURANGO, DGO. NO PODRÁ FORMALIZARSE CONTRATO ALGUNO QUE NO SE ENCUENTRE GARANTIZADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 60 DE ESTA LEY.

SI EL LICITANTE NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL ENTE PÚBLICO CONVOCANTE PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA NO SEA SUPERIOR AL QUINCE POR CIENTO.

**CAPÍTULO XIII**

**DE LAS GARANTÍAS**

**TRIGÉSIMA SÉPTIMA**. - PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSTITUIR GARANTÍAS EN FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

1. LOS ANTICIPOS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO, DEBERÁN GARANTIZARSE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS. LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA EN TANTO SE AMORTICE AL CIEN POR CIENTO LOS MONTOS OTORGADOS Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE RECIBA FORMALMENTE COPIA DEL ACTA DE FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS.
2. CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO QUE SE CELEBREN Y DE LO PACTADO EN EL MISMO, **“EL LICITANTE”** SE COMPROMETERÁ AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR SU INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, EN APEGO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, ESTA GARANTÍA SE DEBERÁ CONSTITUIR POR UN 10.00 % DEL IMPORTE CONTRATADO CONSIDERANDO EL 16.00 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA; Y AMPARARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO; PARA ESTE EFECTO LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO.
3. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO; PARA ELLO LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10.00 % DEL MONTO EJERCIDO DEL CONTRATO CONSIDERANDO EL 16.00 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

**TRIGÉSIMA OCTAVA**. - EN TODOS LOS CASOS, LAS INSTITUCIONES AFIANZADORAS DEBERÁN ACEPTAR EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280, 282 Y 291 LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. LAS GARANTÍAS SOLO PODRÁN SER CANCELADAS A SOLICITUD ESCRITA DE **“LA CONVOCANTE”**.

**CAPÍTULO XIV**

**DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES**

**TRIGÉSIMA NOVENA. -** SE CONSIDERARÁ COMO SUFICIENTE PARA DESECHAR PROPUESTAS, CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

1. SI NO CUMPLEN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.
2. QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 63 Y 100 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.
3. QUE SE PONGA DE ACUERDO CON OTROS LICITANTES PARA CUALQUIER OBJETO QUE PUDIERA DESVIRTUAR LA LICITACIÓN.
4. SI SE COMPRUEBA QUE SE TIENEN ACUERDOS ENTRE LOS LICITANTES, A FIN DE ELEVAR EL COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.
5. QUE **“EL LICITANTE”** SE ENCUENTRE SUJETO A SUSPENSIÓN DE PAGOS DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA, CON POSTERIORIDAD A LAS APERTURAS DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN.
6. EN CASO DE QUE **“EL LICITANTE”** QUE ADQUIRIÓ LAS BASES DE LICITACIÓN, TRANSFIERA A OTRO LAS MISMAS.
7. QUE NO SE ENCUENTREN BIEN INTEGRADAS LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TANTO EN SU ANÁLISIS COMO EN SU CÁLCULO O LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
8. SI SE COMPRUEBA LA FALTA DE SERIEDAD O DE CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES CON DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Ó QUE SE ENCUENTRE EN ESTADO DE MORA EN CUALESQUIERA DE ELLOS.
9. QUE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS, REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA OBRA LICITADA.
10. CUALQUIER OTRA VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

**CAPÍTULO XV**

**NOTIFICACIÓN DEL FALLO**

**CUADRAGÉSIMA.-** DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE NOTIFICARÁ EL DÍA **22 DE JULIO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS** MEDIANTE JUNTA PÚBLICA A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, ESTA SE CELEBRARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SALA LEOBA DE LA UNIVERSIDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, DGO, Y EL LA PAGINA DE COMPRA ESTATAL HTTPS://COMPRASESTATAL.DURANGO.GOB.MX PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HUBIEREN ASISTIDO.

**CUADRAGÉSIMA PRIMERA. -** DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN III **“LA CONVOCANTE”** PODRÁ DIFERIR LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL FALLO SE DARÁ A CONOCER DE LA MISMA EN JUNTA PÚBLICA A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PRESENTADO PROPOSICIÓN, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA.

ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE HTTPS://COMPRASESTATAL.DURANGO.GOB.MX EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DEL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRAS ESTATAL.

CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.

**CAPÍTULO XVI**

**SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

**CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. -** PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL MISMO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
2. DOCUMENTO VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
3. DOCUMENTO VIGENTE EN EL QUE SE EMITA CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CON EL INFONAVIT.

**“EL LICITANTE”** GANADOR QUEDARÁ OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO CALLE 5 DE FEBRERO S/N ESQUINA CON ZARAGOZA C.P. 34000 ZONA CENTRO DURANGO, DGO.,EN LA FECHA Y HORA QUE SE INDIQUE EN EL ACTA DE FALLO Y A ENTREGAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL 10.00 % DE SU MONTO, Y LA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGUE, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, Y CONFORME A LO PREVISTO EN EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO; DE NO COMPARECER EN EL PLAZO INDICADO SE REVOCARÁ LA ADJUDICACIÓN Y SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, **“LA CONVOCANTE”** SIN NECESIDAD DE REALIZAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA.

**CUADRAGÉSIMA TERCERA. -** CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 34, LOS CONTRATISTAS CON QUIENES SE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CUBRIRÁN UN CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

LOS ENTES PÚBLICOS AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, RETENDRÁN EL IMPORTE DE LOS DERECHOS Y APORTACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR Y HARÁN LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA A LA CONTRALORÍA.

**CUADRAGÉSIMA CUARTA. –** EL CONTRATISTA A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO, NO PODRÁ HACERLO EJECUTAR POR OTRO; PERO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ENTE PÚBLICO DE QUE SE TRATE, PODRÁ HACERLO RESPECTO DE PARTES DEL CONTRATO O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA. ESTA AUTORIZACIÓN PREVIA NO SE REQUERIRÁ CUANDO EL ENTE PÚBLICO SEÑALE ESPECÍFICAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN. EN TODO CASO, EL CONTRATISTA SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE EL ENTE PÚBLICO.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE NO PODRÁ CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE **“LA DEPENDENCIA”**.

EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER A LA VISTA Y POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE REALIZA, FIJANDO EN LA MISMA OBRA, UNA LONA QUE MIDA 2 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ANCHO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

A) DEPENDENCIA, ENTIDAD O MUNICIPIO CONTRATANTE;

B) TIPO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA;

C) NOMBRE Y NÚMERO DE CONTRATO DE LA OBRA;

D) NUMERO DEL PADRÓN ESTATAL DEL CONTRATISTA;

E) FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y;

F) RESPONSABLE DE LA OBRA.

## CAPÍTULO XVII

**CONDICIONES Y FORMA DE PAGO**

**CUADRAGÉSIMA QUINTA. -** DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, **“LA CONVOCANTE”** OTORGARÁ ANTICIPOS CONFORME A LO SIGUIENTE: **PARA EL INICIO DE LA OBRA SE OTORGARÁ EL 10.00 % (DIEZ POR CIENTO) Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SE OTORGARÁ EL 40.00 % (CUARENTA POR CIENTO),** CALCULADOS SOBRE EL MONTO TOTAL DEL SIGNADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, ESTE IMPORTE DEBERÁ DE SER CONSIDERADO EN FORMA OBLIGATORIA PARA EL LICITANTE AL FORMULAR SU PROPUESTA.

***PARA EL TRÁMITE DEL ANTICIPO DEBERÁ DE SOLICITARLO MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO*** A LA M.A.P. IRMA SELENE SOTO RODRÍGUEZ CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**,** ADJUNTANDO LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y DESGLOSADA DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES OTORGADOS.

CUANDO LA EMPRESA A QUIEN SE LE HAYA ASIGNADO EL CONTRATO RESPECTIVO REQUIERA UN CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE ANTICIPO, DEBERÁ DE SOLICITARLO AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE POR ESCRITO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DEL PAGO DEL MISMO, ADJUNTANDO COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y PROGRAMAS MODIFICADOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (FECHAS E IMPORTES).

**CUADRAGÉSIMA SEXTA. -** EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR LA OBRA EN INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES, DE ACUERDO A LOS DÍAS CALENDARIO QUE SE ESTABLECE EN LAS PRESENTES BASES O DE CONFORMIDAD AL QUE PRESENTE EN SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA MENOR AL REQUERIDO POR **“LA CONVOCANTE”**. A SU VEZ EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO , PAGARÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE ***LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN,*** LAS CUALES SE SUJETARÁN A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS; ***SERÁN PRESENTADAS*** POR EL CONTRATISTA AL RESIDENTE DE OBRA DE **“LA DEPENDENCIA”** DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE PARA SU PAGO, ***MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA;*** INCLUYENDO EN LA MISMAS LAS CÉDULAS DE AVANCES, LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD Y LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES; LA RESIDENCIA DE OBRA LAS REVISARÁ Y AUTORIZARÁ, EN SU CASO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN; SE CUBRIRÁ A LA CONTRATISTA EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

**CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. -** EN CASO DE QUE LA ESTIMACIÓN O FACTURA PRESENTE INCONSISTENCIAS O ERRORES EN SU FORMULACIÓN E IMPORTES, **“LA DEPENDENCIA”** CONTARÁ CON UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LOS ERRORES EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SU DEVOLUCIÓN POR LO QUE EL TRÁMITE DE PAGO SE DARÁ DE NUEVA CUENTA Y EL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES PARA REALIZAR EL PAGO QUEDARÁ COMPRENDIDO A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS.

**CUADRAGÉSIMA OCTAVA. -** EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES POR PARTE DE **“LA DEPENDENCIA”**, ÉSTA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA.

**CUADRAGÉSIMA NOVENA. -** TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR A **“LA DEPENDENCIA”** LAS CANTIDADES CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, CALCULADAS SOBRE LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

## CAPÍTULO XVIII

**DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN**

**QUINCUAGÉSIMA. -** EL PLAZO MÁXIMO PARA LOS TRABAJOS DE **ADECUACION Y PUESTA EN PUNTO A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE DISIPLINA JUDICIAL,** SERÁ DE **30 DÍAS CALENDARIO,** PARA LO CUAL **“EL LICITANTE”** PODRÁ PROPONER UN PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR AL FIJADO, EL CUAL SERÁ EVALUADO POR “LA DEPENDENCIA”, A FIN DE VERIFICAR QUE EN EL PLAZO PROPUESTO SEAN FACTIBLES DE REALIZAR DICHOS TRABAJOS.

**QUINCUAGÉSIMA PRIMERA**. - COMO CONSECUENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LA FECHA ESTIMADA PARA EL INICIO DE LA OBRA SERÁ EL DÍA **30 DE JULIO DE 2025.** Y EL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN ESTIMADO SERÁ EL DÍA **30 DE AGOSTO DE 2025.**

**CAPÍTULO XIX**

**DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA**

**QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA**. - **“LA CONVOCANTE”** DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, PODRÁ DECLARARSE DESIERTA ESTA LICITACIÓN CUANDO SE PRESENTEN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

1. NINGUNA EMPRESA ADQUIERA LAS BASES DE LICITACIÓN.
2. NINGÚN CONTRATISTA SE REGISTRE PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
3. NO SE CUENTE CON UN MÍNIMO DE TRES PROPOSICIONES SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS.
4. NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS REÚNA LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN Ó SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES Ó EN SU CASO SE REBASE EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE **“LA CONVOCANTE”**.

**QUINCUAGÉSIMA TERCERA**. - EN EL SUPUESTO DE QUE UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HAYA SIDO DECLARADO DESIERTO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DEL ENTE PÚBLICO PODRÁ ADJUDICAR DIRECTAMENTE EL CONTRATO, SIEMPRE QUE NO SE MODIFIQUEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN DICHAS INVITACIONES (ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS).

**CAPÍTULO XX**

**SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA INVITACION RESTRINGIDA**

**QUINCUAGÉSIMA CUARTA. - “LA CONVOCANTE”** PODRÁ SUSPENDER LA INVITACION RESTRINGIDA EN FORMA TEMPORAL CUANDO SE PRESUMA QUE EXISTAN CASOS DE ARREGLOS ENTRE LOS LICITANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS O CUANDO SE PRESUMA LA EXISTENCIA DE OTRAS IRREGULARIDADES GRAVES; PARA ESTOS CASOS SE DARÁ AVISO AL RESPECTO, POR ESCRITO A TODOS LOS INVOLUCRADOS.

**CAPÍTULO XXI**

**CANCELACIÓN DE LA INVITACION RESTRINGIDA**

**QUINCUAGÉSIMA QUINTA**. - DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN CANCELAR UNA INVITACION RESTRINGIDA POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO, PODRÁN INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO OCTAVO, CAPÍTULO I DE ESTA LEY.

SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CUBRIRÁ A LOS LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

**QUINCUAGÉSIMA SEXTA. -** SI SE COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE CASOS DE ARREGLOS ENTRE LICITANTES PARA ELEVAR LOS PRECIOS, O SI SE COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE OTRAS IRREGULARIDADES GRAVES, SIEMPRE Y CUANDO NO QUEDE POR LO MENOS UN LICITANTE QUE NO SE HUBIESE DESCALIFICADO.

**CAPITULO XXII**

**DE LAS INCONFORMIDADES**

**QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. -** DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 106 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE ANTE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N ZONA CENTRO C.P. 34000 DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., DE LAS IRREGULARIDADES QUE A SU JUICIO SE HAYAN COMETIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, A SU ELECCIÓN, POR ESCRITO, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE OCURRA EL ACTO O EL INCONFORME TENGA CONOCIMIENTO DE ÉSTE Y EN LOS TÉRMINOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

**QUINCUAGÉSIMA OCTAVA**. - PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, SE ESTARÁ SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO OCTAVO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

**QUINCUAGÉSIMA NOVENA.** - TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO, PRECLUYE PARA LOS LICITANTES EL DERECHO A INCONFORMARSE, SIN PERJUICIO DE QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA PUEDA ACTUAR EN CUALQUIER TIEMPO EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.

**CAPÍTULO XXIII**

**DE LAS SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES**

**SEXAGÉSIMA. - DE LAS SANCIONES**: LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS BASES Ó DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS DE ESTA LICITACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

1. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO POR LA CONVOCANTE.
2. LOS CONTRATISTAS A LOS QUE SE LES HAYA RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO EN DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN UN PLAZO DE TRES AÑOS.
3. LOS CONTRATISTAS QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD.
4. LAS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.
5. LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY.
6. AQUÉLLAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY.
7. ADEMÁS DE LAS SANCIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SERÁN APLICABLES LAS DISTINTAS SANCIONES QUE ESTIPULEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.
8. LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO, EN CASO CONTRARIO, SE SANCIONARÁ AL LICITANTE CONFORME AL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY.

**SEXAGÉSIMA PRIMERA. -** **DE LAS PENAS CONVENCIONALES:** SE APLICARÁN PENAS CONVENCIONALES A LOS LICITANTES CUANDO:

1. EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y QUE SEA EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, LA CONTRATANTE RETENDRÁ EL 3.00 % (TRES POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Ó TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA FECHA DE REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE DURANGO Y SUS MUNICIPIOS.
2. SI LOS CONCEPTOS EJECUTADOS DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO SON DE MALA CALIDAD Y NO SATISFACE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, LA SANCIÓN SERÁ EN EFECTIVO POR EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA RECHAZADOS.

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE TENER CONOCIMIENTO CABAL DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESPECIALMENTE EN LOS ASPECTOS LABORALES, TRIBUTARIOS, ADMINISTRATIVOS Y DE LEGISLACIÓN SOBRE LA OBRA PÚBLICA.

UNA VEZ LEÍDO EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, EL LICITANTE MANIFIESTA ESTAR DE ACUERDO TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS MISMAS, ASÍ COMO SUJETARSE A SU TENOR DURANTE LOS PROCESOS DEL CONCURSO.

**A T E N T A M E N T E**

**VICTORIA DE DURANGO, DGO., 7 DE JULIO DE 2025.**

**M.A.P. IRMA SELENE SOTO RODRÍGUEZ**

**CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |