
SE ANOTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACIÓN, CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

LUGAR Y FECHA:
(NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA)
PRESENTE


(DEJAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA, ELIMINANDO LA SIGUIENTE)

__________ (nombre de la persona física), por mi propio derecho, en relación con la licitación pública nacional, número __________, de fecha __ de __________ de 202_, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y a lo solicitado en el anexo AT 1 de las bases de licitación, declaro como mis datos los siguientes

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí mismo en los diversos actos del procedimiento por convocatoria pública nacional cuyos datos han quedado anotados anteriormente.


(DEJAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL, ELIMINANDO LA ANTERIOR)

__________ (nombre del representante legal), en mi carácter de __________ de la empresa __________ (denominación o razón social de la persona moral), lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública (o póliza, según sea el caso) número __________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Licenciado __________, Notario Público (Corredor o fedatario públicos, según se trate) número __________, de la Ciudad de __________, inscrita en el Registro Público de __________, de la Ciudad de __________, en el folio número __________, con fecha __ de __________ de 201__, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con la licitación pública nacional, número __________, de fecha __ de __________ de 202_, relativa a los trabajos consistentes en __________, respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y a lo solicitado en el anexo AT 1 de las bases de licitación, declaro como datos de mí representada los siguientes:



[bookmark: _GoBack]
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS:
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES:
NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL ACTA CONSTITUTIVA:
NÚMERO, FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LAS REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO, CORREDOR O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ EL INSTRUMENTO DEL QUE SE DESPRENDAN SUS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN:

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mi representada en los diversos actos del procedimiento por convocatoria pública nacional cuyos datos han quedado anotados anteriormente.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
No. SJR-DGO-PM-OP-_________





ANEXO ET 1	ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN:





COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO O COPIA SIMPLE CON ORIGINAL PARA SU COTEJO DE ACTA DE NACIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA.

EN EL CASO DE PERSONA MORAL, COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO O COPIA SIMPLE CON ORIGINAL PARA SU COTEJO DE ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN REALIZADO.


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP- R33-_______





ANEXO ET 2	PERSONALIDAD JURÍDICA:







SAN JUAN DEL RIO, DGO. A 23 DE JUNIO DEL 2023


C.M.V.Z. JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL RÍO, DGO
PRESENTE



YO (NOMBRE  DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL), POR MI PROPIO DERECHO Y EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CONRATISTAS NO. DGO-SJR-OP-R33-0____ CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: 
__________________________________________________________, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO. RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ COMO DE HABER CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.




ATENTAMENTE


_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-_________




ANEXO ET 3	MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE HABER CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
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En apego a las disposiciones de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. y de acuerdo a lo estipulado en la Invitación de fecha ___ de ____ de ___, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, informa a los participantes que para la formulación de sus propuestas deberán de sujetarse a lo establecido en las presentes Bases de Licitación en la modalidad de contratación por Invitación Restringida a cuando menos tres Contratistas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetaran a lo dispuesto en las siguientes:


	


B A S E S

	

	1.
	INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN

	
	

	
	1.1.
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y SU UBICACIÓN.

	
	
	Obra:

_________________________________________

En la localidad de: San Juan del Rio del Centauro del Norte.

	
	
	

	
	1.2.
	FUENTE DE LOS RECURSOS.

	
	
	Programa: ____________.
Subprograma: ___________.


	
	
	Estructura Financiera: 

	FEDERAL
	ESTATAL
	MUNICIPAL
	PARTICIPANTES

	00.00%
	50.00%
	50.00%
	0.00%




	
	
1.3.
	
COSTO DE LAS BASES.

	
	
	Las Bases no tienen costo


	
	1.4.
	MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

	
	
	El H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, podrá modificar las bases de Licitación mediante Addenda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un licitante. En éste último caso, la petición deberá remitirse por escrito a la dirección indicada en la invitación, a más tardar 6 (Seis) días naturales de anticipación a la celebración del acto de apertura de proposiciones, a efecto de que los Licitantes cuenten con el tiempo suficiente para las adecuaciones correspondientes.
Para tal efecto, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO adoptara acciones como las de informar las aclaraciones pertinentes a los participantes salvo el caso de que la modificación  derive de la Junta de Aclaraciones, se notificara por medio de la minuta que al respecto se haya levantado.

	
	

1.5.
	

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

	
	
	Se efectuará a las 09:00 horas del día __ del mes de  ____ de 20__, en el sitio ubicado en  _________________________, San Juan del Rio, Dgo, partiendo del domicilio de la convocante en Calle Victoria No. 2, Zona Centro, C. P. 34490, San Juan del Rio, Dgo. los concursantes serán atendidos por un representante del H. Ayuntamiento de San Juan del Rio, quien certificará la asistencia al sitio de los trabajos firmando la constancia de visita de obra a cada licitante, la cual deberá incluir en la Proposición Técnica, asimismo, visitarán el sitio donde se realizarán los trabajos para que consideren la información que se proporciona, inspeccionen los sitios de trabajo, hagan valoraciones de los elementos que requieran, los grados de dificultad de la ejecución de la obra y conozcan las condiciones locales o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de las mismas, ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DE PERSONAL CALIFICADO, la persona que asista deberá presentar CARTA MEMBRETEADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA donde indique que su representante a la visita al sitio de la obra y junta de aclaraciones cuente con la experiencia relativa a los trabajos a realizar.
 En caso de conocer el sitio de los trabajos, deberá presentar dentro de la propuesta técnica, carta membretada por la empresa manifestando conocer el lugar donde se realizará la obra y por lo tanto considera no necesario la visita al lugar de ejecución de los trabajos Anexo ET-8.
En ningún caso, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO asumirá la responsabilidad por las condiciones sociales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que lo Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que un Licitante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo revela de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso que el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO decida encomendárselos.

	
	1.6.
	
JUNTA DE ACLARACIONES.

	
	
	La   Junta   de   Aclaraciones   se   celebrará el día __ del mes de ____ de 20__, a las 13:00 horas en la sala de juntas de presidencia de la convocante en Calle Victoria No. 2, Zona Centro, C. P. 34490, San Juan del Rio, Dgo., siendo esta optativa.
Con el objeto de dar fluidez a la junta de aclaraciones se recomienda a los licitantes que formulen un cuestionario con las dudas que surjan acerca de esta licitación, este cuestionario a su vez deberá ser presentado en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas Municipales a más tardar a las 10:00 horas del día ___ del  mes de ____ de 20__; haciendo la aclaración que en la reunión aclaratoria se dará respuesta a los cuestionarios presentados así como a las preguntas y dudas que resulten en el acto.
La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases de Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado en el párrafo primero de la presente cláusula para que les sea entregada copia de la minuta de la Junta respectiva. 

	
	

1.7.
	

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

	
	
	En Junta Pública que se celebrará a las 11:00 horas  del  día 23 el mes de Junio  de 2023, en la sala de juntas de presidencia de la convocante ubicada en Calle Victoria No. 2, Zona Centro, C. P. 34490, San Juan del Rio, Dgo., Se llevara a cabo la presentación de proposiciones y apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas correspondientes a esta etapa del acto.
Tendrán derecho a participar en el acto de Presentación y apertura de Proposiciones, los Licitantes que hayan solicitado su participación por escrito y hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria.
A) Se procederá en primer lugar a la apertura de los sobres que correspondan  a la Propuesta Técnica y se dejará asentado en el acta las omisiones de cualquier requisito, las propuestas que no hayan cubierto todos los requisitos solicitados, serán devueltas por la Convocante transcurridos 15 (Quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la presente licitación;
B) Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas técnicas recibidas, las omisiones de cualquier documento de carácter técnico de la licitación. El acta será firmada por los licitantes presentes y la Convocante, y se les entregará a cada uno copia de la misma. La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta. A partir de este momento la Convocante hará el análisis detallado del aspecto técnico de las proposiciones.
El resultado técnico se dará a conocer en el mismo acto de apertura. En la misma fecha y lugar se iniciará la segunda etapa correspondiente a la Apertura de las Proposiciones Económicas.
A) Una vez dado el resultado técnico, en la misma fecha y lugar se iniciará esta segunda etapa;
B) El representante de la Convocante que presida el acto abrirá los sobres económicos y leerá en voz alta, el importe total de cada una de las proposiciones admitidas;
C) Los licitantes presentes y la Convocante que se encuentren en el acto, rubricarán el catálogo de conceptos en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo del concurso;
D) Se entregará a todos los licitantes un recibo por la garantía otorgada;
E) Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las proposiciones recibidas, sus importes, las omisiones presentadas. El acta será firmada por todos los licitantes presentes y la Convocante y entregará a cada uno copia de la misma. Se señalara fecha lugar y hora en que se dará a conocer el fallo. La omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta.
F) Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueran desechadas se declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta.
G) Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Licitantes, deberán presentar identificación oficial.


	
	1.8.
	COMUNICACIÓN DEL FALLO.

	
	
	En Junta Pública se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se celebrará a las 09:00 horas, del día __ del mes de ______ de 20__, en la sala de juntas de presidencia de la convocante en Calle Victoria No. 2, Zona Centro, C. P. 34490, San Juan del Rio, Dgo. Levantándose el Acta correspondiente.
EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 40 (Cuarenta) días naturales contados a partir de la fecha establecida en el párrafo anterior.

	
	
	

	
	1.9.
	SUBCONTRATACIÓN.

	
	
	No se podrá subcontratar la totalidad o partes de la obra objeto de ésta licitación.

	
	
	

	
	1.10.
	IDIOMA.

	
	
	La proposición debe presentarse en idioma español.  

	
	
	

	
	1.11.
	INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

	La   fecha  de  inicio de los trabajos, será el día __ de ____ de 20__ y la Fecha estimada de     terminación será el día __ de _____ de 20__. 

	
	
	

	
	1.12.
	PLAZO DE EJECUCIÓN.

	
	
	El plazo máximo de ejecución de los trabajos de la presente licitación. Será de 60 (SESENTA) días naturales; sin embargo, el licitante podrá proponer un plazo de ejecución menor al fijado, el cual será evaluado por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, a fin de verificar que en el plazo propuesto sean factibles de realizar dichos trabajos.

	
	
	

	
	
1.13.
	
PORCENTAJE DE ANTICIPOS.

	
	
	PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO LA “CONTRATANTE” NO OTORGARA UN ANTICIPO.

	
	
	

	
	1.14.
	SUMINISTRO DE PARTE DEL: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO.

	
	
	El H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO NO suministrará material alguno para la ejecución de los trabajos.

	
	1.15.
	
GARANTÍAS: 

	
	
	

	
	
	DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN:

	
	
	Para asegurar la seriedad de la proposición, el Licitante deberá entregar garantía por un valor del 5.00% (Cinco por ciento) del importe total sin incluir el 16.00% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado de la misma a favor del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, mediante:

A) Fianza otorgada por una Institución de Fianzas, debidamente autorizada.
B) Cheque cruzado.

Las garantías de las proposiciones se devolverán a los Licitantes al darse el fallo de la Licitación, a cambio del recibo otorgado por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, a excepción de aquella que corresponda al Licitante a quién le fue adjudicado el Contrato, la que le será devuelta una vez que lo firme y exhiba las fianzas estipuladas en el mismo y estas sean aprobadas por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO.

	
	

1.16.
	

DEL CONTRATO.

	
	
	A) MODELO
 Se anexa el modelo de contrato.
B) FIRMA
        El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo fijado en las bases de licitación. Artículo 47 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS., y mismo que el H.  Ayuntamiento de San Juan del Rio, manifiesta en el Acto de Fallo, debiendo otorgarla garantía de los anticipos, la que deberá constituirse por la totalidad del monto concedido más el Impuesto al Valor Agregado, y del cumplimiento del Contrato por un valor del 10.00 % (Diez por ciento) del importe total del mismo, dentro de los 15 (Quince) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación. Artículo 48 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
C) NO FORMALIZACIÓN.
En caso de que el Licitante seleccionado, decida no formalizar el Contrato o no presente las Fianzas dentro de los plazos señalados, la adjudicación, en su caso, del contrato se apegara a lo señalado en el Articulo 47 párrafos 2, 3 y 4 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
       

	
	
	D) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS.
Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos que resultaren en la misma, en apego a lo establecido en el Artículo 66 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos.


	
	
	E) BITÁCORA DE OBRA
La bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del contrato.
F) AJUSTE DE COSTOS 
Las partes acuerdan sujetarse a lo estipulado en los artículos: 56, 57 y 58 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

	
	1.17.
	
CONDICIONES DE PRECIO.

	
	
	Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

	
	
1.18.
	
FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

	
	
	El H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO pagará los trabajos objeto del contrato en Moneda Nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la Dependencia Ejecutora por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Dirección y la factura correspondiente. El H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la misma.


	
	
	

	2.
	REQUISITOS PARA LICITAR.

	
	

	
	2.1.
	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS.

	
	
	Los contratistas interesados en participar en la presente Licitación deberán de presentar para su inscripción los requisitos siguientes, estos se entregarán a más tardar en el acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas.
A).-Solicitud por escrito de la empresa para participar en la licitación.

B).- Declaración escrita firmada por el apoderado o representante legal  y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 51 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


	
	2.2.
	PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACREDITARSE.

	
	
	Los representantes de los Licitantes, deberán acreditar “PODER” certificado ante notario, en que debe especificarse que se autoriza a la persona correspondiente a actuar en los siguientes casos:
A).- FIRMA DE BASES.
B).- FIRMA DE LAS OFERTAS.
C).- FIRMA DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍAS.
D).- FIRMA DE CONTRATOS.

EL LICITANTE PERSONA MORAL.
Deberá presentar copia certificada del testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, en donde consten los registros fiscales correspondientes, a la actividad comercial que está relacionada con el objeto de esta licitación y última declaración anual de impuestos. 

EL LICITANTE PERSONA FÍSICA.
Deberá acreditar su personalidad para concursar, siempre y cuando sea este quien licite, participe y firme los documentos respectivos, debiendo presentar su alta ante la S.H.C.P. en donde conste su actividad comercial  que está relacionada con el objeto de esta licitación. 

Para ambos casos podrán otorgar carta poder simple a otra, para que a su nombre y representación asista a los diferentes actos de licitación acompañando original y fotocopia de identificación oficial con firma para su cotejo (ET - 1).

	
	
	

	
	2.3.
	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE.

	
	
	Se requiere experiencia de la empresa en: construcción de obras similares a las del objeto de la presente licitación, acreditada mediante escrito firmado por el representante legal de la empresa, anexando copia de los contratos respectivos (ET-19).

	
	
2.4.
	
DOCUMENTÓ  CONTRACTUAL.

	
	
	El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato, copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, así como del testimonio del apoderado legal.
La proposición del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.
El H. Ayuntamiento de San Juan del Rio, hace del conocimiento de los licitantes que las proposiciones que resultaron desechadas, tanto en el Aspecto Técnico como en el Económico, serán devueltas a los interesados, transcurridos 15 (Quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la presente Licitación.

	
	
	

	3.
	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.


	
	Con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de obra el H. Ayuntamiento de San Juan del Rio formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual en su caso, adjudicará el contrato al proponente que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garantice

	
	satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la postura solvente más baja, por lo que se verificarán y evaluaran los siguientes aspectos:     


	
	
	

	
	3.1.
	EVALUACIÓN TÉCNICA.

	
	
	A).-
	Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desecharlas.

	
	
	B).-
	Que el personal técnico que se encargará de la obra, cuente con la experiencia y capacidad necesaria para la ejecución de los trabajos.

	
	
	C).-
	Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

	
	
	D).-
	Que la planeación conceptual propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. 


	
	E).-
	SE VERIFICARÁ ADEMÁS:

	
	
	I.-
	Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO

	
	
	II.-
	Que el suministro y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo.


	
	F).-
	DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

	
	
	I.-
	Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante. 

	
	
	II.-
	Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista.


	
	
G).-
	
DE LA MANO DE OBRA:

	
	
	I.-
	Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

	
	
	II.-
	Que el currículum del personal contenga, los datos de estudios profesionales, registro del título profesional respectivo, relación de las actividades profesionales en que haya participado. 


	
	3.2
	EVALUACIÓN LEGAL.

	
	
	Se deberán de considerar, los siguientes aspectos:

	
	
	A).-
	Que los licitantes cuenten con el capital contable requerido por la convocante, para participar en la licitación.

	
	
	B).-
	Que el licitante no esté impedido, legal o judicialmente, para celebrar contratos con las dependencias y entidades.

	
	3.3
	EVALUACIÓN ECONÓMICA.

	
	
	A).-
	Que cada documento contenga toda la información solicitada, ya que su presentación incompleta será motivo suficiente para desecharlas. 

	
	
	B).-
	Que los costos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado, de la zona en donde se ejecutaran los trabajos.


	
	C).-
	SE VERIFICARA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

	
	
	I.-
	Que en todas y cada una de las actividades que integran la propuesta se establezca claramente el importe de las mismas.

	
	
	II.-
	Que los importes de las actividades estén anotados con número y con letra, los cuales deben de ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá  prevalecer el que se consigna con letra, y 

	
	
	III.-
	Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;

	
	
	IV.-
	Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados en los programas.


	
	
	V.-
	Se verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, contemplados en el catálogo de conceptos.

	
	
	Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de punto o porcentajes.
 

	4.
	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES.

	
	

	
	4.1.
	ENTREGA DE DOCUMENTOS.

	
	
	Para preparar la proposición se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:


	
	
	A).-
	Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por el H. Ayuntamiento de San Juan del Rio, en cuyo caso deberán identificarse con el nombre, firma y/o sello de la empresa participante.


	
	
	B).-
	Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en los incisos G y H de las presentes bases, incluyendo toda la documentación proporcionada por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma inviolable.


	
	
	C).-
	Los sobres deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre del licitante y al centro del mismo, si se trata del sobre 1 Propuesta Técnica, o sobre 2 Propuesta Económica.


	
	
	D).-
	Se entregará la proposición completa en original. 


	
	
	E).-
	El original deberá estar rubricado en su totalidad por el representante legal de la empresa o asociación, para lo cual deberá manifestar en papel membretado de la empresa, anexo a estas instrucciones la firma y antefirma del mismo.


	
	
	F).-
	Los documentos contenidos en los distintos sobres serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación.



			
	
	G).- PROPOSICIÓN TÉCNICA (ET)

	
	El primer sobre identificado con el N° 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes anexos:

ET-1.	IDENTIFICACIÓN OFICIAL  (IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE SE PRESENTARÁ EN EL ACTO DE APERTURA PRESENTANDO ORIGINAL Y SU COPIA QUE ACOMPAÑARA LA PROPUESTA). 

ET-2.	CON EL OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD LEGAL, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONFORME AL FORMATO DEL DOCUMENTO 1.

ET-3.	MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.; ASÍ COMO DE HABER CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ET-4. 	BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADAS  EN FORMA AUTÓGRAFA, EN CADA UNA DE SUS HOJAS, COMO  ACEPTACIÓN  DE LAS CONDICIONES  Y COMPROMISOS PACTADOS.

ET-5. 	MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO EN FORMA AUTÓGRAFA, EN CADA UNA DE SUS HOJAS, COMO ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y COMPROMISOS PACTADOS.

ET-6. 	MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA OBRA MENCIONADA, ASÍ COMO CONSTANCIA DE QUE OBRAN EN MI PODER LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO.

ET-7.	CIRCULARES ACLARATORIAS, ADEMÁS SE DEBERÁ ANEXAR MINUTA DE LA JUNTA DE  ACLARACIONES.

ET-8.	MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS  TRABAJOS.

ET-9. 	MANIFESTACIÓN DE  ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ET-10.	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES.

ET-11.	DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

ET-12.	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA.

ET-13.	RELACIÓN DE MAQUINARIA, EN CASO DE SER PROPIA SE PRESENTARÁ LA FACTURA  ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA CORRESPONDIENTE PARA SU COTEJO Y DEVOLUCIÓN ANEXANDO COPIA SIMPLE Y EN CASO DE SER RENTADA SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE ACEPTACIÓN DEL ARRENDATARIO  EN DONDE SE COMPROMETE A RENTAR LA MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN DICHA OBRA. (ENLISTANDO PARA AMBOS CASOS LA MAQUINARIA A UTILIZAR COMO LO INDICA EL DOCUMENTO ET-13)

PROGRAMAS CALENDARIZADOS INDICANDO PARA CADA CASO EL INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA EN GENERAL ASÍ COMO INICIO Y TÉRMINO DE CADA UNA DE  LAS ACTIVIDADES SEGÚN EL PROGRAMA DE QUE SE TRATE.

ET-14.	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO. 

   (EL LICITANTE INDICARÁ EN UN DIAGRAMA DE BARRAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO PARA CADA UNA DE ELLAS EN SECUENCIA LÓGICA, INDICANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES A EJECUTAR INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO, SIN COSTOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE).

ET-15.	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

 (SE INDICARÁ EN UN DIAGRAMA DE BARRAS EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO, SIN COSTOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE).

ET-16.	PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y  EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
                
  (SE INDICARÁ EN UN DIAGRAMA DE BARRAS LA ADQUISICIÓN DEL 100.00% DE LOS MATERIALES, INDICANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES A ADQUIRIR, INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO,  SIN COSTOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE).

ET-17.	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE OBRA.
              
  (SE INDICARÁ EN UN DIAGRAMA DE BARRAS EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO, SIN COSTOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE).

ET-18.	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(SE INDICARÁ EN UN DIAGRAMA DE BARRAS EL TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS INDICANDO ENTRE PARÉNTESIS FECHA DE INICIO Y TÉRMINO PARA CADA CONCEPTO, SIN COSTOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE).

ET-19.	MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON PARTICULARES.

ET-20.	ESCRITO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2, FRACCIÓN 2.3 DE ESTAS BASES EN LA CUAL SE SOLICITA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN MANIFESTÁNDOLO POR ESCRITO, ANEXANDO  COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS DEVIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS.

ET-21.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA Y PLANOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO EJECUTIVO.

H).-PROPOSICIÓN ECONÓMICA (EE).

EL SEGUNDO SOBRE IDENTIFICADO CON EL N° 2, PROPOSICIÓN ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES ANEXOS.

EE-1.	CARTA COMPROMISO.

EE-2.	GARANTÍA DE SERIEDAD.

EE-3.	LA PROPUESTA 
EL MONTO DE LA PROPUESTA COMPRENDERÁ LA TOTALIDAD DE LA OBRA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES, UNIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS POR EL LICITANTE.
EL LICITANTE PROPONDRÁ LOS PRECIOS UNITARIOS E INDICARÁ LOS MONTOS QUE RESULTEN AL MULTIPLICAR EL PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO POR LA CANTIDAD ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, TOMANDO EN CUENTA SUS UNIDADES DE TRABAJO. 
EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO PARA LA PROPUESTA, DEBERÁ SER PRESENTADO PRECISAMENTE EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONE LA CONVOCANTE (EL NO HACER LO ANTERIOR SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA). EN DICHAS FORMAS, EL LICITANTE DEBERÁ EXPRESAR CON NÚMERO Y LETRA, LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y SOLAMENTE CON NÚMERO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA CONCEPTO, DETERMINANDO DICHOS IMPORTES MULTIPLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO IMPRESAS EN EL CATÁLOGO. DEBERÁ ASIMISMO EFECTUAR LA SUMA CORRESPONDIENTE PARA OBTENER EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA.
TODAS LAS ANOTACIONES SE HARÁN CON MÁQUINA DE ESCRIBIR O LETRA DE MOLDE A TINTA Y NO DEBERÁN CONTENER CORRECCIONES O ENMENDADURAS. EN CASO DE EXISTIR ALGUNA CONTRADICCIÓN EN EL PRECIO UNITARIO, ENTRE LO EXPRESADO CON NÚMERO Y LO EXPRESADO CON  LETRA REGIRÁ EL PRECIO UNITARIO ASENTADO CON LETRA.
PARA SER VÁLIDO ESTE CATÁLOGO, DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA LICITANTE, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA MISMA O POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO.

EE-4.	ANÁLISIS  DEL 100.00 % DE LOS  PRECIOS  UNITARIOS  DE  LOS   CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD; DE IGUAL MANERA DEBERÁN INCLUIR ANÁLISIS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES (CONCRETOS, MORTEROS, CIMBRAS, ETC.), ASÍ COMO ANÁLISIS DE CUADRILLAS EN CASO DE QUE SE UTILICE, LOS PRECIOS DEBERÁN COTIZARSE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (EL NO INCLUIR LO ANTERIOR SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA).

EE-5. ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

EE-6. FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS,  COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

EE-7. DESGLOSE Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
                         
EE-8. ANÁLISIS  DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.   

EE-9. DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

EE-10. ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

EE-11.	PROGRAMA  DE  MONTOS DE  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.

EE-12.	PROGRAMA  DE  MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.

EE-13.	PROGRAMA  DE  MONTOS  DE   ADQUISICIÓN  DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.

EE-14.	PROGRAMA  DE  MONTOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.

EE-15.	PROGRAMA  DE  MONTOS  DE  UTILIZACIÓN   DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERAR EL PERIODO SOLICITADO EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.

EE-16.	RESUMEN DE PARTIDAS DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

	
	

	
	NOTA IMPORTANTE: TANTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA COMO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

	
	
















	5.
	EVENTUALIDADES DE LA LICITACIÓN.

	
	

	
	5.1.
	DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

	
	
	Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y sus Anexos.
B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 51 de la LEY DE 	OBRAS PUBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS 	MISMAS.; o sí no ha cumplido con lo establecido en el Artículo 32-D del 	Código Fiscal de la Federación.
C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.
D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación.
E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos declarado en estado de quiebra, con posterioridad a la Apertura de la Licitación.
F) Presentar documentos y/o importes en la oferta técnica que deben contemplarse en la oferta económica.
G) Que el licitante no presente su propuesta con tinta indeleble.
H) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual este incompleto.
I) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo. 
J) Si se comprueba la falta de seriedad o de cumplimiento en contratos anteriores con el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO.

	
	
5.2.
	
PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.

	
	
	Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada.

	
	
	

	
	5.3.
	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN.

	
	
	Se podrá suspender la licitación en forma temporal cuando se presuma que existan casos de arreglos entre los licitantes para elevar los precios o cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.
Para estos casos se dará aviso al respecto, por escrito a todos los involucrados.
Solamente podrán participar en un nuevo acto los licitantes que demuestren no haber incurrido en faltas graves.

	
	
	

	
	5.4.
	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

	
	
	A).-
	En caso fortuito o fuerza mayor considerando de estos casos, circunstancias que obliguen a el H. Ayuntamiento de San Juan del Rio a la cancelación de una licitación como es: cambios de estructuras, cancelación o reducción de recursos presupuestales, cancelación de programas, etc. 

	
	
	B):_
	Si se comprueba la existencia de casos de arreglos entre licitantes para elevar los precios o si se comprueba la existencia de otras irregularidades graves, siempre y cuando no quede por lo menos un licitante que no se hubiese descalificado.

	
	
	
Cuando la licitación sea cancelada debido a una de las situaciones indicadas en este punto, el H. Ayuntamiento de San Juan del Rio está facultado para convocar a una nueva licitación.
Cuando se cancele la licitación se avisará al respecto por escrito a todos los involucrados.

	
	
	

	
	5.5.
	
LICITACIÓN DESIERTA.

	
	
	El H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, no adjudicará el contrato y declarará Desierta la Licitación:
· Cuando ningún contratista compre las bases.
· Cuando por lo menos no se cuente con un mínimo de tres participantes en el acto de apertura de Proposiciones Técnicas.
· Cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueran aceptables.

	
	Cuando la licitación se declare desierta, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, dependiendo de las circunstancias, convocara a una nueva licitación.
En el caso de que un contratista sea descalificado en una primera convocatoria, siempre y cuando no haya incurrido en faltas graves, podrá participar en una segunda, cumpliendo con los requisitos de esta última.

	
	

	6.
	INCONFORMIDADES Y SANCIONES.

	
	
	

	
	6.1.
	INCONFORMIDADES.

	
	
	LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Permite la inconformidad de los participantes, siempre y cuando estos lo hagan conforme a los tiempos y dentro lo establecido en los ARTÍCULOS: 83, 84 y 85 de esta ley. 

	
	
	

	
	6.2.
	SANCIONES.
Las sanciones que se aplicaran serán las siguientes:
Se harán efectivas las garantías relativas al sostenimiento de las propuestas en los siguientes casos:
1. Cuando los concursantes no sostengan sus proposiciones o se retiren de la licitación en proceso del acto de apertura de proposiciones.
2. Cuando los concursantes ganadores declinen sus propuestas después del acto de apertura de proposiciones.
3. Cuando los concursantes ganadores no firmen el contrato, o no entreguen las fianzas correspondientes en la fecha convenida.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las disposiciones legales vigentes en la materia.  



	

	







Una vez leído el contenido de éstas bases de licitación, el solicitante manifiesta estar de acuerdo con el contenido de las mismas, así como sujetarse a su tenor durante el desarrollo de la licitación y ejecución de los trabajos objeto de la misma.




H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO 
SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCIÓN.
A T E N T A M E N T E



	C. M.V.Z. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
	
		C.  MANUEL RUBEN SIFUENTES RUIZ

	SECRETARIO MUNICIPAL




	
	
	





	C. ING. JOSE ALFREDO MARIN FAVELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 




































	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-______





ANEXO ET 4	BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA EN FORMA AUTÓGRAFA, EN CADA UNA DE SUS HOJAS, COMO ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y COMPROMISOS PACTADOS.





SAN JUAN DEL RIO, DGO. A ___ DE _____ DEL 20___


C.M.V.Z. JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL RÍO, DGO
PRESENTE


YO _________________________________,  POR MI PROPIO DERECHO Y EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CONTRATISTAS NO. DGO-SJR-OP- R33-09/2023 CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRAS "______________________________________, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO. RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO Y HE CONSIDERADO IAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN HAGO CONSTAR QUE OBRAN EN MI PODER LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO. 




ATENTAMENTE


__________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
REPRESENTANTE LEGAL 



	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-_____




ANEXO ET 6	MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE TENER, CONOCER Y CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA OBRA MENCIONADA, ASÍ COMO CONSTANCIA DE QUE OBRAN EN MI PODER LOS PLANOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EJECUTIVO.



SAN JUAN DEL RIO, DGO. A __ DE ___ DEL 20__


C.M.V.Z. JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL RÍO, DGO
PRESENTE


YO ________________________, POR MI PROPIO DERECHO Y EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CONTRATISTAS NO. DGO-SJR-OP-R33-___ CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRAS "_______________-_____", EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO HUBIERE PROPORCIONADO, ASF COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO, Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.



ATENTAMENTE


__________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
REPRESENTANTE LEGAL




	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-______




ANEXO ET 8	MANIFESTACION  DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.






SAN JUAN DEL RIO, DGO. A __ DE ____ DEL 20__



C.M.V.Z. JOSÉ MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL RÍO, DGO
PRESENTE



YO ______________________, POR MI PROPIO DERECHO Y EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CONTRATISTAS NO. DGO-SJR-OP-R33-____ CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRAS "_______________________", EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
DELCARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SI HE ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.


ATENTAMENTE



_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)
REPRESENTANTE LEGAL





	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-____




ANEXO ET 9	MANIFESTACION DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES 



ET 10	DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES

	Materiales y Equipo de Instalación Permanente
	Origen
	Unidad
	Cantidad



































ET 11	DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA

No.
Maquinaria y Equipo de Construcción
Unidad
Cantidad







	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-09/2023







ET-12	DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA



No.
Categoría
Unidad
Cantidad









	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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Asunto: Oficio De Arrendamiento.

San Juan Del Rio, Dgo. A__ de ___ del 20__


C.M.V.Z JOSE MANUEL GALLEGOS RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
PRESENTE


A PETICIÓN DE SU SOLICITUD Y  EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES  PERSONAS NO. DGO-SJR-OP-R33-____ CONSISTE EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: ___________________________ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
ME PERMITO COMUNICAR  A USTED, QUE LA MAQUINARIA SOLICITADA PARA SER UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN A PARTIR DEL DÍA __ DE ___ DEL AÑO EN CURSO MISMA QUE RELACIONO A CONTINUACIÓN: 



	NOMBRE DE LA MAQUINA O EQUIPO
	MARCA

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-____




ANEXO ET 13	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO


	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
	LICITACIÓN No.: DGO-SJR-OP-R33-
	ANEXO TÉCNICO
ET-13

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
	FIRMA DEL LICITANTE:
	FECHA:
	HOJA:1
DE:1

	

	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 

	

	EQUIPO No. *

	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
	MARCA
	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
	UBICACIÓN FÍSICA (ENTIDAD FEDERATIVA)
	DISPONIBILIDAD

	
	
	
	MODELO
	AÑO
	NUMERO DE SERIE
	CAPACIDAD
	COMBUSTIBLE
	POTENCIA 
	
	PROPIO
	RENTADO
	OPCIÓN DE COMPRA
	FECHA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA IMPORTANTE: PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN ANTERIOR EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO O COPIAS SIMPLES DE FACTURAS DE COMPRA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.  TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

	*CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.





	Clave
	Descripción de los Conceptos
	Unidad
	Cantidad
	Fecha de inicio
	Días calendario
	Fecha de término
	01/jun./2023
30/jun./2023
	01/jul./2023
31/jul./2023
	01/ago./2023
31/ago./2023


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-____




ANEXO ET 14	PROGRAMA DE CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



ET-15	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO


	
No.
	
Nombre de la Maquinaria
	
Utilización
	
Rendimiento
	
Unidad
	
Cantidad
	
Fecha de inicio
	Días calendario
	
Fecha de fin
	01/jun./2023
30/jun./2023
	01/jul./2023
31/jul./2023
	01/ago./2023
31/ago./2023








ET-16	PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN  DE MA


	
No.
	
Descripción de los Materiales
	Área de trabajo
	
Unidad
	
Cantidad
	
Fecha de inicio
	Días calendario
	
Fecha de fin
	01/jun./2023
30/jun./2023
	01/jul./2023
31/jul./2023
	01/ago./2023
31/ago./2023


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  MUNICIPAL

ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-____








ET-17	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL DE OBRA


	
No.
	
Descripción de Categorias
	Área de trabajo
	
Unidad
	
Cantidad
	
Fecha de inicio
	Días calendario
	
Fecha de fin
	01/jun./2023
30/jun./2023
	01/jul./2023
31/jul./2023
	01/ago./2023
31/ago./2023





























ET-18 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TEC ADMINISTRATIVO


	Descripción
	Unidad
	No. Personas
	Inicia
	Días calendario
	Termina
	01/jun./2023
30/jun./2023
	01/jul./2023
31/jul./2023
	01/ago./2023
31/ago./2023



















	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

	LICITACIÓN No.:
	ANEXO TÉCNICO
ET 20

	
	DGO-SJR-OP-R33-
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

	FIRMA DEL LICITANTE:
	FECHA:

	HOJA: 1
DE: 1

	

	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. 



	CONTRATANTE
	OBJETO DE LOS TRABAJOS
	NÚMERO DE CONTRATO
	LUGAR
	IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
	FECHA
	ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE FIANZAS

	
	
	
	
	TOTAL
	EJERCIDO
	POR EJERCER
	INICIO
	TÉRMINO
	SI
	NO



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA IMPORTANTE: EL LICITANTE RESPALDARA LA ANTERIOR INFORMACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO O COPIA SIMPLE CON ORIGINAL PARA SU COTEJO, DE CONTRATOS DE OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA A LA DE ESTA LICITACIÓN, DEBIDAMENTE REQUISITADO(S)

	


	
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
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ANEXOS TÉCNICOS CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DGO-SJR-OP-R33-_____








