#### CONTRATO No. SECOPE-XXX-PY-

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADA POR EL C. ING. ARTURO ENRIQUE SALAZAR MONCAYO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ____________, REPRESENTADA POR EL C. ______________, EN SU CARÁCTER DE _________________, A QUIENES EN LO SUCESIVO, Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA” Y “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.-   LA DEPENDENCIA DECLARA:

A).-	Que el Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento en los términos del Reglamento de la propia Dependencia.

B).-	Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la inversión ha sido autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, dentro del Programa Normal del Estado.

C).- 	Que tiene establecido su domicilio en calle del Parque y calle Loza s/n, Col. Los Ángeles, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

D).-	Que el presente contrato se adjudica como resultado de la invitacion echa a cuando menos tres contratistas  Se optó por este tipo de Adjudicación con fundamento en los Artículos 5 y 29 Párrafo segundo  y 34 Fracción I, de la Ley de Obras Públicas del Estado.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DECLARA.

A).-	Que acredita su legal existencia con la Escritura Pública Número _________.,  de fecha _______________, otorgada ante la Fe del Notario Público No. , con ejercicio en la Ciudad de México, D.F., misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, D.F., inscripción número __de Fojas__, del Volumen ______________ de la Sección de Comercio, de fecha _______________.

Su representante, el C. ____________________ con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la Escritura Pública Número ___________, de fecha _______________,  otorgada ante la Fe del Notario Público No. __________ Lic. ____________, con ejercicio en la Ciudad de México, D.F. manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas, hasta la presente fecha.

B).- 	Que su Registro Federal de Contribuyentes es __________.

C).-	Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la prestación de los servicios objeto de este contrato.

D).-	Que tiene establecido su domicilio en ____________________de la ciudad de MÉXICO, D.F., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).-	Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas del Estado, su Reglamento, así como la normatividad estatal, federal o municipal que rige la prestación de este tipo de servicios, misma que se compromete a observar y cumplir de manera puntual.  De igual forma manifiesta que el servicio proporcionado será en plena observancia a la normatividad de impacto ambiental y ecologica vigente.

F).-	Que conoce y cumplirá el contenido y los alcances de los términos de referencia, el catálogo de conceptos, las cantidades de servicios, los precios unitarios propuestos, los importes parciales, el total de la propuesta, los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, los análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero y del procedimiento para el ajuste de costos; así como los anexos que, debidamente firmados por las partes, integran el expediente del que forma parte el presente contrato.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la realización de los servicios consistentes en: ____________________

Para los efectos del presente contrato la descripción pormenorizada de los servicios que se ejecutarán, los Términos de Referencia, Programa de Ejecución y Presupuesto se incluyen en el Expediente Técnico del que forma parte este contrato.

Para los efectos del presente contrato, los términos de referencia, sus anexos y la bitácora de los servicios, son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato asciende a la cantidad de $  (00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Ambas partes establecen como plazo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato ___ días naturales, por lo que  “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el día _________ y a terminarlos a más tardar el día ____________, de conformidad con el Presupuesto y Programa del Servicio.

CUARTA.- ANTICIPOS. Para el incio de los trabajos objeto del presente contrato “LA DEPENDENCIA” otorgará un anticipo por el 20% (veinte por ciento) de la asigación aprobada al contrato correspondiente al ejercicio presupuestario, que importa la cantidad de $ ( 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a utilizarlos en los trabajos necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente contrato.

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, una vez que entregue la garantía de anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del término previsto por la Ley, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida.

QUINTA.- FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto del presente contrato, se realice contra entrega de los trabajos.  Los pagos serán efectuados en el domicilio de “LA DEPENDENCIA”.

En caso de incumplimiento en los pagos, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se aplicará el procedimiento previsto en el párrafo anterior.

SEXTA.- GARANTÍAS. Para avalar el total cumplimiento del presente contrato, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ofrece las siguientes garantías:

A) GARANTÍA DE ANTICIPO:

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” otorgará fianza del 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo señalado en la CLAUSULA CUARTA, lo cual debera realizar previo a la recepción del mismo, debiendo expedirse la referida póliza a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, con el fin de garantizar la correcta aplicación, amortización y, en su caso, devolución de la totalidad del anticipo otorgado.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” otorgará FIANZA a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración, expedida por Institución Afianzadora debidamente constituída, equivalente al 10% del monto total del contrato sin I.V.A., correspondiente a la cantidad de $ ( 00/100 M.N.), para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:

Concluído el objeto del presente contrato, no obstante su recepción formal, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” garantizará los trabajos ejecutados, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento para otra garantía que, a elección de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá ser mediante Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los servicios por medio de carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los servicios; o bien mediante la aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fidecomisos especialmente constituidos para ello; con el fin de  de responder de los defectos que resultaren de la realización de los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendra vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

SÉPTIMA.- REVISIÓN DE LOS SERVICIOS. “LA DEPENDENCIA”, a través de los representantes que para tal efecto designe, tiene el derecho de revisar en todo momento, los servicios objeto del contrato y dar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los servicios prestados ya sea total o parcial se realizará en un plazo de 7 (siete) días contados a partir de la fecha de terminación establecido en la cláusula tercera y se harán conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas del Estado, así como las modalidades que la misma prevé, reservándose "LA DEPENDENCIA” el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal prestados. "LA DEPENDENCIA" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren servicios terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

NOVENA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a guardar sigilo, discreción y abstenerse de dar a conocer a cualquier persona, física o moral, distinta a “LA DEPENDENCIA”, cualquier información relacionada con los servicios contratados, por lo que en ninguna forma podrá:

1.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar contrato alguno, independientemente de que se realice a título oneroso o gratuito, sobre los servicios realizados a favor de “LA DEPENDENCIA”.

2.- Divulgar, por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido de los términos del presente contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los servicios objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, reconociendo expresamente que los derechos de propiedad y titularidad son propiedad de esta última.

Cualquier programa, estudio, informe, documento, etc., realizado por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, independientemente de su avance y entregas parciales, derivado del presente contrato, es propiedad exclusiva de “LA DEPENDENCIA”, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos, se deberá dar a conocer y autorizar por “LA DEPENDENCIA”.

DÉCIMA.- RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS. “LA DEPENDENCIA” recibirá formalmente los servicios objeto del contrato, en el momento en que sean terminados en su totalidad, o cuando la naturaleza de los servicios lo permita, se podrán realizar entregas parciales, que hayan sido autorizadas y supervisadas previamente por “LA DEPENDENCIA”, de acuerdo con las especificaciones convenidas en el presente contrato y sus anexos.

Recibidos formalmente los servicios, las partes deberán elaborar, dentro de los 05 (cinco) días naturales siguientes, el finiquito de los servicios, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Concluídos los servicios, no obstante su recepción formal “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” quedará obligado a responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, por lo que “LA DEPENDENCIA” no será, en ningún caso, solidariamente responsable con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se darán con exclusividad entre “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y sus trabajadores.

Además de lo anterior, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” reconoce ser el único obligado en el pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas y de seguridad social que se originen con los trabajadores que le prestan sus servicios, ya que dichos trabajadores  se encuentran bajo las órdenes, subordinación y dependencia de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

Por lo tanto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a acudir ante las autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y/o ante los organismos de seguridad social, a responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen ante dichas autoridades u organismos. Consecuentemente, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a deslindar de cualquier responsabilidad u obligación que se pudiere generar o que se haya generado ante dichas instancias.

En caso de incumplimiento a las obligaciones señaladas en la presente cláusula, por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, será causa de rescisión, a juicio de “LA DEPENDENCIA”, y los gastos de cualquier naturaleza que se originen a éste por el incumplimiento señalado, pasarán a ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” o, en su caso, se hará efectiva la fianza que ampara el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato conforme a los términos de referencia establecidos y a que la prestación de dichos servicios se efectúen a satisfacción de "LA DEPENDENCIA" así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro por la prestación de servicios realizados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de "LA DEPENDENCIA", en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado.

Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” realiza servicios fuera de los indicados y autorizados expresamente por “LA DEPENDENCIA”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por éllos.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “LA DEPENDENCIA” o a terceras personas, con motivo de una mala ejecución de los servicios, o por no sujetarse a los términos del contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “LA DEPENDENCIA”, o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. “LA DEPENDENCIA" tendrá la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se están ejecutando por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA DEPENDENCIA" comparará periódicamente el avance de los servicios. Si como consecuencia de la comparación a que se refieren el párrafo anterior, el avance de los servicios es menor de lo que debió realizarse, "LA DEPENDENCIA" procederá a hacer:

A).-	La retención en total del 1% (Uno por Ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los servicios hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará si procediere, la reducción o devolución que corresponda de esta retención en las estimaciones que presente “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

B).- 	Independientemente de la retención anterior “LA DEPENDENCIA” podrá optar por rescindir el contrato si lo juzga conveniente.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "LA DEPENDENCIA” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados y en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. “LA DEPENDENCIA” designará a los servidores públicos que podrán ordenar y ejecutar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, dando aviso por escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y la de la probable reanudación de los servicios, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el Acta Circunstanciada de Suspensión.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo suscribir únicamente un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los servicios resulten dañados o destruídos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la elaboración de un convenio.

“LA DEPENDENCIA” podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando ocurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los servicios y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien porque no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "LA DEPENDENCIA" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, o por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, derivadas del contrato, de la Ley de Obras Públicas del Estado y demás legislación y normatividad que rija a los servicios.

Ambas partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando “LA DEPENDENCIA” sea la que determine rescindirlo, tal procedimiento operará de pleno derecho y sin necesidad de declaratoria judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Ley de Obras Públicas del Estado; en tanto que si es “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante autoridad judicial y obtenga la declaratoria definitiva correspondiente.

Son causas de rescisión del presente contrato, imputables a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las siguientes:

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” interrumpe injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de éllos, que “LA DEPENDENCIA” hubiere detectado como defectuosa o por no cumplir con las especificaciones requeridas.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no ejecuta parcial o totalmente los servicios, de conformidad con lo estipulado en el contrato; o sin motivo justificado no acata las instrucciones dadas por el residente designado.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de la materia.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” subcontrata total o parcialmente los servicios objeto del contrato, sin la autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no otorga a “LA DEPENDENCIA” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios.

- Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presenta oportunamente a “LA DEPENDENCIA” las pólizas de fianza de que se hace referencia en el presente contrato, o si las presentadas no reunen los requisitos solicitados.

- En general, el incumplimiento por parte de “EL PRESTADOS DEL SERVICIO” a cualquiera de las obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, de la Ley de obras Públicas del Estado y demás normatividad aplicable.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescisión administrativa del contrato, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” estará obligado a pagar, en concepto de daños y perjuicios, una pena convencional que será equivalente al monto de las garantías otorgadas por éste, y en caso de que no fueren suficientes, estará obligado al pago del excedente.

DÉCIMA SEXTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.  Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no concluye los servicios en la fecha señalada en el Programa, en calidad de sanción “LA DEPENDENCIA” retendrá diariamente y aplicará en su favor, en forma mensual y hasta el momento en que los servicios queden concluídos, una cantidad equivalente al 2 al millar del importe de los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el Programa.

Para determinar la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. Ambas partes consideran como caso fortuito o fuerza mayor, las circunstancias o acontecimientos ajenos a la voluntad de ambos contratantes.

No se considerará caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión de parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta que de los pagos que le cubra "LA DEPENDENCIA", se hagan las siguientes deducciones:

A).- 	El 5 (cinco) al millar por concepto de D.I.V.O.

B).-	Las retenciones que establezcan las leyes fiscales correspondientes.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Estatales, ubicados en la ciudad de Durango, Dgo., por lo tanto “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente tendrá plena legalidad si no es objetado dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del mismo.

El presente contrato se firma en la ciudad de Durango, Dgo., a los ____(  ) días del mes de____ del Dos Mil ____ (__).

# POR LA DEPENDENCIA

| SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO |  | SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| --- | --- | --- |
| C. |  | C. |
| DIRECTOR DE PROYECTOS CARRETEROS |  |  |
| C. |  |  |

### POR EL CONTRATISTA