|  | Plan Operativo Anual | Área: | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE POANAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Responsable: | ING. ARIEL ALEJANDRO GARCIA VALLES |
|  |  | Área adscrita: | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |
|  |  | Núm. Paginas | 6 |

| No. | Actividad | Eje Estratégico | Presupuesto |  | Unidad de medida | Meta | Semaforización |  |  | Medios de verificación | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Partida | Inversión Aprox. |  |  | Verde | Amarillo | Rojo |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE DEL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 293,479.08 | ML | 108 | X |  |  | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ Y CALLE DEL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS. DGO. | 01 | 614 | $ 463,288.53 | M2 | 233 | X |  |  | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO DE PILARES-CERRO DEL SACRIFICIO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LOS PILARES EN POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 815,526.40 | M3 | 42,000 | X |  |  | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA LA HACIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 737,357.11 | ML | 600 | X |  |  | EXPEDIENTE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL CON SEMAFORIZACIÓN EN DIFERENTES CRUCEROS EN ZONA CENTRO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 614 | $ 2,691,368.86 | PIEZAS | 15 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  | 1 | ///// | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO VILLA UNIÓN-EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 909,435.81 | M3 | 50,000 | X |  |  | EXPEDIENTE |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO EL REFUGIO-UTP EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 650,735.30 | M3 | 0 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE CORREGIDORA RUMBO AL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 784,605.17 | ML | 316 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  | ///// | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO ENTRONQUE DE LOS ÁNGELES A SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 386,455.19 | M3 | 11,201 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REHABILITACIÓN DE CAMINO FELIPE ÁNGELES AL CALLEJÓN MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 722,517.06 | M3 | 32,718.4488 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ POANAS, DGO. | 01 | 614 | $ 1,500,000.00 | M2 | 1,253.40 |  |  | X | EXPENDIENTE |  |  |  |  |  |  | 1 | ///// | ///// | 1 |  |  |
| 12 | REHABILITACIÓN DE TECHOS DE LAMINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO | 01 | 611 | $ 600,000.00 | M2 | 2143.92 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN VARÍAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 611 | $ 500,000.00 | M2 | 2,380 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  | 1 | ///// |  |  |  |  |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO | 01 | 611 | $ 1,300,000.00 | PIEZAS | 10 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///// | ///// |  |
| 15 | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA CON CONCRETO HIDRÁHULICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 1 DE MAYO EN VILLA UNIÓN POANAS, DGO | 01 | 614 | $ 1,906,763.34 | M2 | 1,040 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 614 | $ 500,000.00 | M2 | 50 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///// |  |  |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO CON LINEA DE DESCARGA Y LLENADO EN LA COL. LA HACIENDA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 352,719.60 | ML | 45 |  | X |  | EXPENDIENTE |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |