|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrama, Esquemático  Descripción generada automáticamente | Plan Operativo Anual  | Área: | **DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE POANAS** |
| Responsable: | **ING. ARIEL ALEJANDRO GARCIA VALLES** |
| Área adscrita:  | **OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES** |
| Núm. Paginas |  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividad** | **Eje Estratégico**  | **Presupuesto** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Semaforización** | **Medios de verificación** | **Cronograma** |
| **Partida** | **Inversión Aprox.**  | **Verde** | **Amarillo** | **Rojo** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| **1** | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE DEL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 |  613 |  $ 293,479.08  |  ML |  108 | X |  |  | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ Y CALLE DEL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS. DGO. | 01 | 614 | $ 463,288.53  | M2 | 233 | X |  |  | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO DE PILARES-CERRO DEL SACRIFICIO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LOS PILARES EN POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 815,526.40  | M3 | 42,000 | X |  |  | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA LA HACIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 737,357.11  | ML | 600 | X |  |  | EXPEDIENTE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL CON SEMAFORIZACIÓN EN DIFERENTES CRUCEROS EN ZONA CENTRO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 614 | $ 2,691,368.86  | PIEZAS | 15 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  | 1 | ///// | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO VILLA UNIÓN-EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 909,435.81  | M3 | 50,000 | X |  |  | EXPEDIENTE |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO EL REFUGIO-UTP EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 650,735.30  | M3 | 0 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE CORREGIDORA RUMBO AL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 784,605.17  | ML | 316 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  | ///// | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO ENTRONQUE DE LOS ÁNGELES A SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 386,455.19  | M3 | 11,201 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | REHABILITACIÓN DE CAMINO FELIPE ÁNGELES AL CALLEJÓN MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 615 | $ 722,517.06  | M3 | 32,718.4488 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ POANAS, DGO. | 01 | 614 | $ 1,500,000.00   | M2 | 1,253.40 |  |  | X | EXPENDIENTE |  |  |  |  |  |  | 1 | ///// | ///// | 1 |  |  |
| **12** | REHABILITACIÓN DE TECHOS DE LAMINAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO | 01 | 611 | $ 600,000.00  | M2 | 2143.92 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| **13** | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN VARÍAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 01 | 611 | $ 500,000.00  | M2 | 2,380 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  | 1 | ///// |  |  |  |  |
| **14** | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO | 01 | 611 | $ 1,300,000.00  | PIEZAS | 10 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///// | ///// |  |
| **15** | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA CON CONCRETO HIDRÁHULICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 1 DE MAYO EN VILLA UNIÓN POANAS, DGO | 01 | 614 | $ 1,906,763.34  | M2 | 1,040 | X |  |  | EXPEDIENTE |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 614 | $ 500,000.00  | M2 | 50 |  |  | X | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ///// |  |  |
| **17** | CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO CON LINEA DE DESCARGA Y LLENADO EN LA COL. LA HACIENDA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. | 01 | 613 | $ 352,719.60  | ML | 45 |  | X |  | EXPENDIENTE |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |